附件：

2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程一般债券资金绩效评价报告

项目名称：福建省宁化县隆陂水库引调水工程

项目实施单位：    宁化县水利局

项目总金额：       3000万元

评价年度：          2020年度

评价机构： 泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）

委托评价机构：         宁化县财政局

2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程

一般债券资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）和《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）等有关文件要求，泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）受宁化县财政局委托，组织项目绩效评价工作小组，于2021年9月至11月对2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程经费专项资金实施绩效评价工作。本级绩效评价的对象是一般债券下拨的2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程经费3000万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程一般债券资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程项目实施单位为宁化县翠城水务有限公司，宁化县翠城水务有限公司于2012年11月28日成立，为福建省宁化县财政局独资公司，公司类型有限责任公司（国有独资），经营范围包括水库建设、管理；供原水。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## （二）项目基本情况

1.立项依据

（1）《三明市发展和改革委员会关于宁化县隆陂水库引调水工程可行性研究报告的批复》（明发改农业〔2016〕76号）

（2）《三明市发展和改革委员会 三明市水利局 关于宁化县隆陂水库引调水工程初步设计的批复》（明发改农业〔2016〕344号）

（3）《宁化县水利局关于《宁化县隆陂水库引调水工程设计变更报告》的批复》（宁水利〔2019〕120号）

（4）《三明市水利局关于福建省宁化县隆陂水库引调水工程水土保持方案报告书（批复稿）的批复》（明水水保〔2014〕96号）

（5）《三明市环境保护局关于批准福建省宁化县隆陂水库引调水工程环境影响报告表的函》（明环审函〔2015〕44号）

（6）《中共宁化县委农村工作领导小组文件》（〔2020〕3号）

2.总体绩效目标

宁化县翠城水务有限公司根据项目实际情况设定了2020年主要绩效目标：工程开发主要任务是以供水为主的水利工程。通过新建输水系统将隆陂水库源水输送至宁化县东山水厂，设计供水规模3.0万m3/d。工程主要建筑物由进水口、输水隧洞、输水管道等组成。输水系统总长27.27km,其中隧洞长0.87km,明（埋）管道线长26.91km，隧洞开挖断面为直径2.4m城门型，埋管为一根DN800球墨铁管，长26.36km;明管段与过河埋管段采用焊接钢管，长550m。

# 二、项目实施基本情况.

## （一）组织管理情况

宁化县隆陂水库引调水工程于2013年启动项目论证研究，中间历经多次专家论证、变更，于2019年10月28日最终形成专家组意见，同年4月施工，于2021验收完工。项目承建单位为C1标段：西安市水利建设工程集团有限公司、C2标段：驻马店市水利工程局;监理单位为三明市联盛工程咨询监理有限公司。主要参与单位有：宁化县人民政府、宁化县翠城水务有限公司、宁化县水利局、宁化县自然资源局、福建省水利厅、三明市水利局、三明市环境保护局、三明市发展和改革委员会、三明市国土资源局、福建省水利水电勘测设计研究院等。

## （二）财务管理情况

本次绩效评价的对象是2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程一般债券资金3000万元。宁化县翠城水务有限公司为本工程业主单位，负责本工程的所有款项的收支与监督业务，2020年度收到水利局转入引调工程款合计20,032,809.31元。

截止2021年7月累计已支付引调工程费用合计53,804,265.01元。具体如下：

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| C1标段工程款 | 4,616,811.00 |
| C2标段工程款 | 44,780,000.00 |
| 设计费 | 1,000,000.00 |
| 征租地款 | 2,040,168.01 |
| 预算审核费 | 93,112.00 |
| 引调水工程监理费 | 400,000.00 |
| 广告费 | 614.00 |
| 水土保持补偿款 | 331,300.00 |
| C2表管道检测费 | 49,600.00 |
| 隆坡水库引调水工程施工影响补偿款 | 450,000.00 |
| 军用光缆材料费 | 22,660.00 |
| 引调水涉路安全评估费 | 20,000.00 |
| C1标段工程款 | 4,616,811.00 |
| C2标段工程款 | 44,780,000.00 |
| 合计 | 53,804,265.01 |

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

绩效管理政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程经费项目绩效，在宁化县翠城水务有限公司绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程一般债券资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程一般债券资金支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价指标

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，评价工作小组遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对福建省宁化县隆陂水库引调水工程一般债券资金相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，设计形成项目绩效评价体系。绩效评价总分100分，一级指标分为共性指标和个性指标两类，其中共性指标占40%，个性指标占60%。

1.共性指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施情况等5个二级指标，分值分别为4分、4分、4分、12分、16分，共40分；设置三级指标13个，充分反映项目绩效目标的设定及完成情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、项目组织实施与监督管理情况以及项目资金的使用情况。

2.个性指标主要对项目产出与效果情况进行评价，共设置产出质量、产出数量、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度等6个二级指标，分别占20分、6分、18分、6分、5分、5分共60分；设置完成时效性、质量达标率、建设供水规模、环境保护质量等11个三级指标，较充分地反映出项目资金投入产出效果、社会效益和服务对象满意度等情况。

## （三）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

2. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

3.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）

4.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（ 闽财绩〔2012〕13号）

5.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）

6.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（明委办发〔2019〕37号）

7. 《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）

8.《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）

9.《宁化县财政局  宁化县财政局关于进一步规范共管资金核拨管理的通知》（宁财〔2018〕57号）

## （四）评价原则

一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是利害关系回避原则。绩效评价工作由宁化县财政局委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对2020年福建省宁化县隆陂水库引调水工程经费专项支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

## （五）评定方法和等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据各项指标得分数的合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

绩效评价等级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

## （六）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2021年9月上旬）：县财政局绩效股牵头、相关支出科室配合，委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）专业人员，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.实施阶段（2021年9月中旬至10月上旬）：根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

3.报告撰写阶段（2021年10月中旬至10月下旬）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从投入、过程、产出、效果等四个方面设计共性、个性指标体系，共设置“项目立项”“绩效目标”“资金投入”“资金管理”“组织实施”“产出质量”等11个二级指标和“立项依据充分性”“立项程序规范性”“绩效指标明确性”等25个三级指标。各项指标及得分情况详见下表：

福建省宁化县隆陂水库引调水工程经费评价指标体系（共性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，是否与相关部门或本部门相关项目重复。无依据的，本项不得分，存在其他不规范问题的，每项扣1-2分。 | 2 | 1 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按规定程序申请、审批，是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。而未办理立项程序的，不得分。立项程序不规范的，每项扣1分。 | 2 | 1 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标设定依据是否充分，是否与项目实际内容密切相关、是否与所投入资金量相匹配、是否符合正常的预期业绩水平、是否体现一定的挑战性。不满足合理性上述要求的，每项目标扣0.5-1分。 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，是否与目标任务数和计划数相对应。不满足明确性要求的，每项指标扣0.5-1分。 | 2 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证，预算内容是否与项目内容相匹配，预算额度测算依据是否充分、是否符合相关标准，预算资金量是否与项目工作任务相匹配。不满足编制要求的，每项扣1分。 | 2 | 1 |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配是否有充分测算依据，分配额度是否与地方实际相适应，资金分配是否具备公平性。分配不合理的，每扣1-2分。存在明显不合理且影响较大的，本项不得分。 | 2 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。到位率100%的，不扣分，偏离每5%扣1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 实际支出资金与中标金额的比率。执行率5%的不扣分，偏离5-10%以内，扣2分，偏离超过10%，扣4分，本项得分扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金支付及时性 | 资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否制定了用以规范项目实施的财务和业务管理制度，制度是否健全，并符合法律、法规及上级有关规定，能否有效指导项目实施。未制定的，本项不得分，不健全的扣2分，存在违规或不具备有效指导意义的，扣1-2分。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关法律法规及管理制度规定，是否按有关文件及制度要求对项目实施全过程进行管理，项目调整及支出调整手续是否完备，项目资料是否及时归档，是否及时编报财务竣工决算。有违反法律法规行为的，本项不得分。有违反管理制度或手续不完备、未及时归档、编报的情况的，未完善的扣2-3分，本项目得分扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面是否满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣2分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 机构保障充分性 | 是否成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣2分，未项目实施机构的，不得分。 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 40 | 36 |

福建省宁化县隆陂水库引调水工程经费评价指标体系（个性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出方面 | 产出质量 | 目标实际完成情况 | 评价要点：1、建设项目完成后，基本实现项目目标。（5分）2、建设项目完成后，部分实现项目目标。（1分-4分） | 5 | 5 |
|  |  | 建设任务验收完成情况 | 评价要点：对验收不达标或不合理单项工程1、是否及时以工程联系单反馈有关单位进行整改。2、是否监督有关单位及时进行整改。3、整改完成后是否再次现场核验直至工程达验收标准。（6分）每单项2分，每缺一项扣2分，扣至0分为止 | 5 | 5 |
|  |  | 完成时效性 | 评价要点：项目是否在规定时间完成，申报结束6个月内支付得4分，每推迟6个月扣1分，扣至0分为止 | 5 | 5 |
|  |  | 质量达标率 | 评价要点：抽查企业申报资料如验收报告，检查申报材料完整及规范性 | 5 | 5 |
|  | 产出数量 | 建设供水规模 | 评价要点：是否按要求建设供水规模，完成100%（含）以上得5分，95%（含）-100%得3分，90%（含）-95%得2分，90%以下不得分 | 6 | 6 |
| 效益 | 社会效益目标 | 保障宁化县饮用水供水能力 | 评价要点：通过对比方式，比较工程完工前后宁化县供水能力及范围是否有提升。大幅度提升得6分，显著提升得3分，小幅度提升不得分 | 6 | 6 |
|  |  | 解决宁化县饮用水水源地单一现状，提高应急处理能力。 | 评价要点：通过对比方式，进行统计分析，比较工程完工前后宁化县饮用水水源地选择是否有明显增加，大面积断水停水机率是否会明显减少。 | 6 | 6 |
|  |  | 提高了宁化县饮用水供水水安全。 | 评价要点：通过对比方式，进行统计分析，比较工程完工前后宁化县饮用水水质安全是否有明显提升，受污染机率是否会有显著降低。 | 6 | 6 |
|  | 环境效益目标 | 环境保护质量 | 评价要点：所投企业或项目符合环保要求，所投项目在施工经营过程中是否受到环保部门、自然资源部门、国土资源部门的处罚。 | 6 | 6 |
|  | 可持续效益 | 长效管理情况 | 评价要点：维持项目正常运转所需要的制度建设及补助资金等落实情况 | 5 | 5 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 评价要点：通过问卷调查方式进行统计分析，受调查相关服务对象95%认可得满分，每减少5%扣1分 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 60 | 60 |

# 五、绩效评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

1.共性部分（项目投入与实施管理方面）

项目投入及实施管理方面，合计分值40分，扣4分，实际得分36分。扣分事项如下：

（1）立项依据充分性扣1分

根据该单位提供的立项文件、发现该项目历经多次变更，其中工程作用由明发改农业〔2016〕344号文：本工程是以灌溉为主、兼顾供水的水利工程变更为宁水利〔2019〕120号用途为：城区供水为主。工程主要作用发生重大转变。同时实施单位也历经多次改变。故针对立项依据充分性扣1分，该项指标总分2分，得1分。

- 立项程序规范性扣1分

根据该单位提供的工程资料显示，该工程的用途发生重大变更但未提供发展和改革委员会的变更文件。故针对立项程序规范性扣1分，该项指标总分2分，得1分。

- 绩效指标明确性扣1分

根据该单位提供的立项文件发现该项目用途为：城区供水为主。绩效指标不够清晰、细化。故针对绩效指标明确性扣1分，该项指标总分2分，得1分。

- 预算编制科学性扣1分

根据该单位提供的决算文件发现，该工程C2标段发现较大增补，C1标段发现较大核减现像。故针对预算编制科学性扣1分，该项指标总分2分，得1分。

## （二）评价结论

福建省宁化县隆陂水库引调水工程完成后取得了良好的社会经济效益。

1.解决宁化县饮用水水源地单一现状，提高应急处理能力。原宁化县饮用水水源地单一，依赖性强，应急保障薄弱，新建本项目解决了水源地单一现状，对供水保障及应急处理措施进一步加强。

2.提高了宁化县饮用水供水安全。新增工程为管隧结构，为全封闭引水工程，避免沿途水质受到污染，保障居民饮用水质量，提升了宁化县饮水安全保障。

3.保障宁化县饮用水供水能力。新增工程设计供水规模为3万m/d，配合已经完工的宁化县第二水厂，缓解了宁化县城市发展带来的供水压力，提高了城区供水能力，缓解未来城区发展及城南工业区、城东物流园区发展的饮用水需求。

综上所述，宁化县隆陂水库引调水工程的建设，配合已经完工的第二水厂极大地缓解城区扩张而引起的供水瓶颈，为未来城市扩张的预期提供保障，提高了人民群众的生活水平及生活便利性。宁化县隆陂水库引调水工程项目绩效评价从投入、过程、产出、效益四个方面进行评价，总体评价得分96分，等级为优。

六、存在的问题及意见建议

（一）存在的主要问题

1.隆陂水库引调水工程未进行规范预算、立项，预算偏差较大。

2. 隆陂水库引调水工程立项时未设定完整的绩效评价体系，无法对项目绩效进行有效监控。

（二）意见建议

1.宁化县隆陂水库引调水工程是一项未来宁化县城市发展的一项前瞻性工程，也是一项提高城区居民生活质量的民生工程。宁化县翠城水务有限公司加强项目预算及立项工作、加强项目绩效目标设定工作的规范性，确保所设定的绩效目标具备充分的相关性、可计量性、合理性，能够有效激发相关单位和人员不断提升工作效果的积极性。

2.通过整合项目相关文政策、工程文件、制定的管理规范形成一套更加完整的项目管理制度。

3.加强预算编制的科学性，提高预算金额准确性。项目支出预算金额的测算应更加科学、合理，预算制定时应充分考虑项目的实际运行情况，确保预算金额更加准确。

4.建立专项资金管理制度，完善专项资金拨付审核程序，保证工程款项的及时性拨付。