附件：

2020年宁化县滨江实验学校

一般债券资金绩效评价报告

项目名称：     宁化县滨江实验学校

项目实施单位：    宁化县教育局

项目总金额：       2000万元

评价年度：          2020年度

评价机构：  泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）

委托评价机构：         宁化县财政局

2020年宁化县滨江实验学校

一般债券资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）和《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）等有关文件要求，泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）受宁化县财政局委托，组织项目绩效评价工作小组，于2021年9月至11月对2020年宁化县滨江实验学校经费专项资金实施绩效评价工作。本级绩效评价的对象是一般债券下拨的2020年宁化县滨江实验学校经费2000万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2020年宁化县滨江实验学校经费专项资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

2020年宁化县滨江实验学校项目实施单位为宁化县教育局，宁化县教育局主要职责有：贯彻国家教育工作的法律法规和方针政策，拟定全县教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施；负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，做好学校布局调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责管理与指导普通高中教育、幼儿教育、职业教育和特殊教育工作，推动互联网与教育教学有机结合，深化各级各类学校教育教学改革；统筹管理各类学历教育招生考试和学籍、学历工作，落实中央和省有关普通高等学校、成人高等学校、中等专业学校、普通高中和职业高中招生计划与自学考试计划，指导全县职业学校毕业生的就业工作；依法管理全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设，主管教师的职称评聘工作，负责教师资格定期注册工作；参与拟定全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划，统筹管理教育经费；统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作，负责全县教育教学研究和各类教育教学的质量评估工作；承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

## （二）项目基本情况

1.立项依据

（1）《宁化县人民政府  宁化县人民政府关于采用政府购买服务模式实施宁化县滨江实验学校项目建设的通知》（宁政文〔2016〕214号）

（2）《宁化县人民政府  宁化县人民政府关于宁化县滨江实验学校建设采购项目授权的通知》（宁政文〔2016〕215号）

（3）《宁化县人民代表大会常务委员会  宁化县人大常委会关于批准新建滨江实验学校的决议》（宁常〔2016〕28号）

（4）《中共宁化县委会议纪要 县委常委（扩大）会议纪要》（〔2016〕35号）

2.总体绩效目标

宁化县教育局根据项目实际情况设定了相关项目绩效目标。2020年主要绩效目标有：各项指标应符合福建省一级达标学校的规范要求，并在地块北侧规划预留学校防护绿地和发展用地；学校建筑要按照绿色建筑标准进行设计；场地竖向标高应与地块周边道路标高相衔接，并结合地形高差设置半地下室停车区；建筑风格应在满足客家建筑特色要求的基础上再优化简洁，增加活泼明亮的色彩；校园内应形成环形通道，满足消防及人员疏散的要求；体育场与教学区之间应结合地形高差设置看台，并有相对的隔离措施，便于日后社会化管理；游泳池应与体育馆结合设计，便于游泳池更衣室、淋浴室等设施的配套使用；体育馆室内应减少辅助用房面积，以训练场地最大化的原则进行设计；体育馆地下室面积应全部按照平战结合的人员临时隐蔽场所标准进行设计；生活区应考虑燃气、环卫、小超市等设施的配置；停车区应按要求配设新能源充电桩；为老城区学校布局调整腾出空间，实施加快教育均衡发展工程，完善宁化县教育设施，从而进一步做优做强宁化教育品牌。

# 二、项目实施基本情况

## （一）组织管理情况

滨江实验学校项目建设是宁化县政府为民办实事项目之一，承办单位为福建省建筑设计研究院有限公司、福建省二安机电工程有限公司。县教育局负责研究和统筹全县教育系统基本建设计划、资金安排等重大事项，调控基本建设规模和发展规划，负责对基本建设的项目规划与决策、立项与审批、招标与施工、工程质量与工程变更、资金使用与财务管理、项目实施过程中的质量、进度、安全等方面的指导和监察工作；依据国家法律法规和教育行政规章，在省、市教育、发改和建设行政机关指导下，负责本系统建设工程规划、立项的审查，对学校建设项目的可行性研究和勘察设计建设等进行业务指导；对学校建设项目的资金和财务管理等进行业务指导；审计部门协同驻教育局纪检组对基本建设资金的使用情况进行监督检查。

根据《宁化县人民政府  宁化县人民政府关于采用政府购买服务模式实施宁化县滨江实验学校项目建设的通知》（宁政文〔2016〕214号）等文件精神，宁化县教育局于2018年5月30日与福建省建筑设计研究院有限公司、福建省二安机电工程有限公司签订了工程总承包合同；该项目位于城区江背新区，占地面积161亩，建筑面积7.6万平方米，总投资3.6亿元，建设教学楼、实验楼、综合楼、宿舍等校舍、综合艺体馆，配套设施篮球场、羽毛球场、排球场、泳池、400米标准田径场等；主要特点：一是高起点规划。项目能适应宁化城区建设“东扩南伸”建设与发展需要，发挥教育项目建设牵引带动作用，有效拉动城区东部新区人口聚集。同时，有利于整合、盘活、优化县域初高中教育资源，提高教育资源利用效率，为县域学校布局调整腾出空间，进一步做强做优宁化教育品牌。二是高标准建设。按照省一级达标高中建设标准，建成后实行初、高中六年一贯制办学，80%学生为寄宿制管理。建设容纳60个班、3000名学生、寄宿生2400人规模的校舍。三是高质量发展。有利于形成良性竞争办学局面，普通高中阶段将形成“一主两翼”办学态势（“一主”指一中、“两翼”指六中、滨江实验中学），初中阶段将形成“一个龙头”（城东中学）引领、“四驾马车”（五中及六中、第三实验学校、滨江实验中学）并驾齐驱的办学格局，保持我县初高中教育质量全市领先优势。

## （二）财务管理情况

本次绩效评价的对象是2020年宁化县滨江实验学校一般债券资金2000万元，实际付款2000万元。根据合同约定，经福建省建筑设计研究院有限公司、福建省二安机电工程有限公司申请、宁化县教育局确认，2020年3月宁化县教育局收到滨江实验学校建设经费2000万元，2020年10月支付滨江实验学校建设费2000万元。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

绩效管理政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2020年宁化县滨江实验学校经费项目绩效，在宁化县教育局绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2020年宁化县滨江实验学校经费专项资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析2020年宁化县滨江实验学校经费专项资金支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价指标

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，评价工作小组遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对宁化县滨江实验学校经费专项资金相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，设计形成项目绩效评价体系。绩效评价总分100分，一级指标分为共性指标和个性指标两类，其中共性指标占40%，个性指标占60%。

1.共性指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施情况等5个二级指标，分值分别为4分、4分、4分、12分、16分，共40分；设置三级指标13个，充分反映项目绩效目标的设定及完成情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、项目组织实施与监督管理情况以及项目资金的使用情况。

2.个性指标主要对项目产出与效果情况进行评价，共设置产出质量、产出数量、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度等6个二级指标，分别占20分、10分、10分、5分、10分、5分共60分；设置完成时效性、质量达标率、建设容纳数量、建筑面积达标率等12个三级指标，较充分地反映出项目资金投入产出效果、社会效益和服务对象满意度等情况。

## （三）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

2. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

3.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

4.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（ 闽财绩〔2012〕13号）

5.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）

6.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（明委办发〔2019〕37号）

7. 《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）

8.《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）

9.《宁化县教育局  宁化县教育局关于进一步规范专项资金核拨管理的通知》（宁教〔2020〕68号）

10.《宁化县发展和改革局  宁化县发展和改革局关于宁化县滨江实验学校建设项目可行性研究报告的批复》（宁发改〔2016〕39号）

11.《宁化县教育局  宁化县教育局关于印发宁化县学校基本建设管理监督办法及宁化县学校建设项目管理实施细则》（宁教〔2016〕21号）

12.《宁化县教育局  宁化县教育局关于印发宁化县学校基本建设管理监督办法及宁化县学校建设项目管理实施细则》（宁教〔2016〕21号）

13.《宁化县财政局  宁化县财政局关于进一步规范共管资金核拨管理的通知》（宁财〔2018〕57号）

## （四）评价原则

一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是利害关系回避原则。绩效评价工作由宁化县财政局委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对2020年宁化县滨江实验学校经费专项支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

## （五）评定方法和等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据各项指标得分数的合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

绩效评价等级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

## （六）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2021年9月上旬）：县财政局绩效股牵头、相关支出科室配合，委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）专业人员，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.实施阶段（2021年9月中旬至10月上旬）：根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

3.报告撰写阶段（2021年10月中旬至10月下旬）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从投入、过程、产出、效果等四个方面设计共性、个性指标体系，共设置“项目立项”“绩效目标”“资金投入”“资金管理”“组织实施”“产出质量”等11个二级指标和“立项依据充分性”“立项程序规范性”“绩效指标明确性”等25个三级指标。各项指标及得分情况详见下表：

滨江实验学校一般债券资金评价指标体系（共性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，是否与相关部门或本部门相关项目重复。无依据的，本项不得分，存在其他不规范问题的，每项扣1-2分。 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按规定程序申请、审批，是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。而未办理立项程序的，不得分。立项程序不规范的，每项扣1分。 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标设定依据是否充分，是否与项目实际内容密切相关、是否与所投入资金量相匹配、是否符合正常的预期业绩水平、是否体现一定的挑战性。不满足合理性上述要求的，每项目标扣0.5-1分。 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，是否与目标任务数和计划数相对应。不满足明确性要求的，每项指标扣0.5-1分。 | 2 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证，预算内容是否与项目内容相匹配，预算额度测算依据是否充分、是否符合相关标准，预算资金量是否与项目工作任务相匹配。不满足编制要求的，每项扣1分。 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配是否有充分测算依据，分配额度是否与地方实际相适应，资金分配是否具备公平性。分配不合理的，每扣1-2分。存在明显不合理且影响较大的，本项不得分。 | 2 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。到位率100%的，不扣分，偏离每5%扣1分。 | 4 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 实际支出资金与实际到位资金的比率。执行率100%的不扣分，偏离每超过2%，扣1分，本项得分扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金支付及时性 | 资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否制定了用以规范项目实施的财务和业务管理制度，制度是否健全，并符合法律、法规及上级有关规定，能否有效指导项目实施。未制定的，本项不得分，不健全的扣2分，存在违规或不具备有效指导意义的，扣1-2分。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关法律法规及管理制度规定，是否按有关文件及制度要求对项目实施全过程进行管理，项目资料是否及时归档，是否及时编报财务竣工决算。有违反法律法规行为的，本项不得分。未及时归档、编报的等，未完善的扣1-2分，本项目得分扣完为止。 | 4 | 2 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面是否满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣2分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 机构保障充分性 | 是否成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣2分，未项目实施机构的，不得分。 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 40 | 36 |

滨江实验学校一般债券资金评价指标体系（个性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出方面 | 产出质量 | 目标实际完成情况 | 评价要点：1、建设项目完成后，基本实现项目目标。（5分）2、建设项目完成后，部分实现项目目标。（1分-4分） | 5 | 5 |
|  |  | 建设任务验收完成情况 | 评价要点：建设任务验收完成情况，是否在规定的期限内验收完成、验收完成的成果。（5分）每单项2分，每缺一项扣2分，扣至0分为止 | 5 | 5 |
|  |  | 完成时效性 | 评价要点：建设项目是否在规定时间完成，建设项目在合同约定时间完成5分，非正常情况推迟1个月扣1分，扣至0分为止 | 5 | 5 |
|  |  | 质量达标率 | 评价要点：检查企业验收报告资料的完整及规范性、质量达标率等 | 5 | 5 |
|  | 产出数量 | 建设容纳数量 | 评价要点：是否按要求建设容纳数量，完成100%（含）以上得5分，95%（含）-100%得3分，90%（含）-95%得2分，90%以下不得分 | 5 | 5 |
|  |  | 建筑面积达标率 | 评价要点：是否按要求建设建筑面积，达到100%（含）以上得5分，95%（含）-100%得3分，90%（含）-95%得2分，90%以下不得分 | 5 | 5 |
| 效益 | 社会效益目标 | 带动宁化教育事业的发展 | 评价要点：通过问卷调查方式进行统计分析，受调查对象100%认可得满分，每减少5%扣1分 | 5 | 5 |
|  |  | 提高人口素质、实现教育公平 | 评价要点：项目是否有助于人口素质、实现教育公平，采用问卷调查 | 5 | 5 |
|  | 环境效益目标 | 环境保护质量 | 评价要点：所投项目符合环保要求，所投项目在生产经营过程中未曾受到环保部门的处罚 | 5 | 5 |
|  | 可持续效益 | 长效管理情况 | 评价要点：学校未来的使用率是否满足要求情况 | 5 | 5 |
|  |  | 信息共享情况 | 评价要点：项目成果带动宁化相关产业发展，以及线上信息与其他部门共享 | 5 | 5 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 评价要点：通过问卷调查方式进行统计分析，受调查人员100%认可得满分，每减少5%扣1分 | 5 | 5 |
| 合计 | 60 | 60 |

# 五、绩效评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

1.共性部分（项目投入与实施管理方面）

项目投入及实施管理方面，合计分值40分，扣4分，实际得分36分。扣分事项如下：

（1）资金管理资金到位率扣2分

根据该单位提供的各年度完成情况及资金情况表，发现各年度的工程款项未及时实际到位，导致与预算资金会有偏差，该项目资金管理资金到位率指标总分为4分，根据延迟情况，该项目资金到位率扣2分，评价得分2分。

（2）组织实施制度执行有效性扣2分

根据我们与宁化县教育局沟通及检查存档资料，宁化县滨江实验学校项目未编报竣工财务决算。根据财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知（财建〔2016〕503号）第二条规定，基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月，该项目在竣工验收后未及时编报竣工财务决算，故针对该项目制度执行有效性指标扣2分，评价得分2分。

## （二）评价结论

2020年滨江实验学校建设项目建设完成后取得了良好的社会经济效益。

1、有利于提高人口素质、构建和谐社会、促进社会公平、全面建设小康社会。

随着经济的发展和社会的繁荣，人民群众对优质教育的要求越来越高，教育的全面性、基础性和先导性的作用越来越大。本项目的建设，可扩大学校的办学规模，为学校师生提供一个安全、卫生、舒适的学习、教育环境，提高学习效率，提高人口素质，实现教育公平，促进社会安定团结。

2、提高城区学校教学水平，推动教育事业的发展。

盘活整合老城区现有办学资源，为老城区学校布局调整腾出空间，为更好地适应未来城区扩容及人口发展形势的需要，切实解决城区学校布局不合理问题，全面盘活城区初高中办学资源。本项目建设将会对这种局面起到很大的改善作用。项目建设后将能够为学校师生创造一个良好的学习、工作环境。有利于学校的管理和健康可持续地发展，同时也是推动当地教育事业进步的因素之一。因此本项目的建设能取得良好的社会效益。

综上所述，本项目的建设既可以解决现有的诸多现实问题，又有利于宁化县教育事业的长久发展。本项目的建成既盘活了老城区布局，又改善宁化县城区教育设施条件，对于加快普及高中阶段教育，提高劳动者素质，调整经济结构，促进经济发展和社会进步具有十分重要的意义。2020年宁化县滨江实验学校项目支出绩效评价从投入、过程、产出、效益四个方面进行评价，总体评价得分96分，等级为优秀。

六、存在的问题及意见建议

（一）存在的主要问题

宁化县滨江实验学校项目未及时编报竣工财务决算。根据财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知（财建〔2016〕503号）第二条规定，基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。

（二）意见建议

1.滨江实验学校项目是一项为民办实事项目，是一项持续建设完善的项目，宁化县教育局应本因地制宜，树立过“紧日子”的思想，加强项目预算及立项工作。加强项目绩效目标设定工作的规范性，确保所设定的绩效目标具备充分的相关性、可计量性、合理性，能够有效激发相关单位和人员不断提升工作效果的积极性。

2.通过整合项目相关文政策、工程文件、制定的管理规范形成一套完整的项目管理制度。

3.加强预算编制的科学性，提高预算金额准确性。项目支出预算金额的测算应更加科学、合理，预算制定时应充分考虑项目的实际运行情况，确保预算金额更加准确。

4.建立专项资金管理制度，完善专项资金拨付审核程序，保证工程款项的及时性拨付。

5.加强组织实施制度执行有效性，确保工程竣工完成后及时做好竣工财务决算。