附件：

2020年宁化县

视频监控专项资金绩效评价报告

项目名称：     宁化县视频监控

项目实施单位：    宁化县委政法委

项目总金额：       242.87万元

评价年度：          2020年度

评价机构： 泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）

委托评价机构：         宁化县财政局

2020年宁化县

视频监控专项资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）和《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）等有关文件要求，泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）受宁化县财政局委托，组织项目绩效评价工作小组，于2021年9月至11月对2020年宁化县视频监控经费（全球眼视频监控）专项资金实施绩效评价工作。本级绩效评价的对象是公共财政预算下拨的2020年宁化县视频监控经费242.87万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，

对照评价指标和标准进行评议打分，形成《2020年宁化县视频监控经费专项资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

2020年宁化县视频监控项目实施单位为宁化县委政法委，宁化县委政法委主要职责有：根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动;对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;组织推动政法部门抓好维护全县社会稳定，检查督促维护社会稳定领导责任制的落实，指导、协调、处置重大治安问题; 组织、推动、协调社会治安综合治理工作，了解掌握社会治安综合治理的全面情况，研究制定综治工作的具体政策措施，督促综合治理目标管理、领导责任制和各项工作措施的落实; 定期分析社会稳定形势，为县委维护社会稳定提供情况和建议,完成县委和上级政法委员会交办的其他任务等。

## （二）项目基本情况

1.立项依据

（1）《中共宁化县委  宁化县人民政府关于进一步深化“平安宁化”建设工作的意见》（宁委〔2014〕31号）

（2） 《中共宁化县委  宁化县人民政府关于开展2015年为民办实事工作的通知》（宁委〔2015〕16号）

（3）《县委常委（扩大）会议纪要》（中共宁化县委会议纪要〔2016〕39号）

2.总体绩效目标

宁化县委政法委根据项目实际情况设定了相关项目绩效目标。2020年主要绩效目标有：按照福建省社会治安防控体系建设领导小组精神和宁化县2014年民生工程战役项目建设总体规划，深化为民办实事行动的部署任务，科学布局我县城区视频监控点设置地点；监督合作方中国电信股份有限公司宁化分公司做好日常保养和维护工作，以及认真做好监控系统室内、外设备的日常巡检保养工作，确保系统正常运行，确保监控不断时、不断线。

# 二、项目实施基本情况

## （一）组织管理情况

城市安全信息系统项目建设是宁化县政府为民办实事项目之一，承办单位为县综治办、宁化县公安局、电信宁化分公司。县政法委负责本项目协调和监督项目的实施、宁化县公安局负责项目具体实施如采购、合同执行、项目建设、验收、日常监督等工作。

根据《中共宁化县委  宁化县人民政府关于开展2015年为民办实事工作的通知》（宁委〔2015〕16号）等文件精神，宁化县公安局分别于2014年4月22日、2015年6月25日、2016年6月13日、2017年1月23日与中国电信股份有限公司宁化分公司签订全球眼视频监控项目建设合作性协议书4份，建设成果如下：

- 2014年完成新增建设36路高清监控、改造60路高清监控。

- 2015年完成新增建设50路高清监控、新增1路卡口、改造60路高清监控。

- 2016年完成新增建设65路高清监控、迁移1路卡口。

- 2017年完成新增建设100路高清监控，同时完成公共视频联网联接13个乡镇、县医院、中医院、车站等16个端口。

## （二）财务管理情况

本次绩效评价的对象是2020年宁化县视频监控经费专项资金242.87万元，预算文件为宁财预指〔2020〕4号，实际付款242.87万元。根据合同约定，经中国电信股份有限公司宁化分公司申请、宁化县公安局确认，2020年视频监控经费构成为：2014年合同预定第二期（第三年）租金70万元、2015年第二期（第二年）租金73.33万元、2016年第二期（第二年）租金43.33万元、2017年第二期（第一年）租金53.33万元、2019年公安视频联网线路使用费2.88万元，合计242.87万元。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

绩效管理政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2020年宁化县视频监控经费项目绩效，在宁化县委政法委绩效自评的基础上，结合项目特点，制定2020年宁化县视频监控经费专项资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析2020年宁化县视频监控经费专项资金支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

## （二）评价指标

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，评价工作小组遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对宁化县视频监控经费专项资金相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，设计形成项目绩效评价体系。绩效评价总分100分，一级指标分为共性指标和个性指标两类，其中共性指标占40%，个性指标占60%。

1.共性指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施情况等5个二级指标，分值分别为6分、4分、6分、12分、12分，共40分；设置三级指标13个，充分反映项目绩效目标的设定及完成情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、项目组织实施与监督管理情况以及项目资金的使用情况。

2.个性指标主要对项目产出与效果情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、社会经济效益、可持续效益、服务对象满意度等5个二级指标，分别占12分、15分、20分、8分、5分共60分；设置前端监控点位建设数量、完成时效性、考核管理约束力、刑事案件破案率等13个三级指标，较充分地反映出项目资金投入产出效果、社会效益和服务对象满意度等情况。

## （三）评价依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

2. 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

3.《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5号）

4.《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（ 闽财绩〔2012〕13号）

5.《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）

6.《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（明委办发〔2019〕37号）

7. 《关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》（宁委办发〔2019〕35号）

8.《宁化县财政局关于开展2020年县级财政重点项目绩效评价工作的通知》（宁财〔2021〕268号）

9.《中共宁化县委  宁化县人民政府关于进一步深化“平安宁化”建设工作的意见》（宁委〔2014〕31号）

## （四）评价原则

一是科学规范原则。严格执行有关程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、理论与实践相结合的方法设计评价指标体系。二是公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是利害关系回避原则。绩效评价工作由宁化县财政局委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对2020年宁化县视频监控经费专项支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映两者之间的紧密对应关系。

## （五）评定方法和等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查看项目管理及财务管理资料等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、问卷调查法等进行评分，以定量考核与以定性分析为相结合，汇总形成评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据各项指标得分数的合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

绩效评价等级表

| 评价等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

## （六）组织实施

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段等三个步骤实施评价工作。

1.准备阶段（2021年9月上旬）：县财政局绩效股牵头、相关支出科室配合，委托泉州华南致远联合会计师事务所（普通合伙）专业人员，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.实施阶段（2021年9月中旬至10月上旬）：根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解，制定评价指标体系；勘验检查项目现场，听取实施单位情况汇报，查阅核实有关数据资料，开展问卷调查，实施汇总分析。

3.报告撰写阶段（2021年10月中旬至10月下旬）：经过网络查阅、现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

# 四、项目绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从投入、过程、产出、效果等四个方面设计共性指标体系，共设置“项目绩效目标管理”“资金落实”“业务管理”“财务管理”“项目产出”“项目效益”等9个二级指标和“立项规范性”“绩效目标合理性”等26个三级指标。各项指标及得分情况详见下表：

视频监控系统建设及维护项目评价指标体系（共性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，是否与相关部门或本部门相关项目重复。无依据的，本项不得分，存在其他不规范问题的，每项扣1-2分。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按规定程序申请、审批，是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。而未办理立项程序的，不得分。立项程序不规范的，每项扣1分。 | 3 | 1 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标设定依据是否充分，是否与项目实际内容密切相关、是否与所投入资金量相匹配、是否符合正常的预期业绩水平、是否体现一定的挑战性。不满足合理性上述要求的，每项目标扣0.5-1分。 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，是否与目标任务数和计划数相对应。不满足明确性要求的，每项指标扣0.5-1分。 | 2 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证，预算内容是否与项目内容相匹配，预算额度测算依据是否充分，预算资金量是否与项目工作任务相匹配。不满足编制要求的，每项扣1分。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配是否有充分测算依据，分配额度是否与地方实际相适应，资金分配是否具备公平性。分配不合理的，每扣1-2分。存在明显不合理且影响较大的，本项不得分。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。到位率100%的，不扣分，偏离每5%扣1分。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 实际支出资金与实际到位资金的比率。执行率100%的不扣分，偏离每超过2%，扣1分，本项得分扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。如有违规、超范围等支出，本项不得分。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 是否制定了用以规范项目实施的财务和业务管理制度，制度是否健全，并符合法律、法规及上级有关规定，能否有效指导项目实施。未制定的，本项不得分，不健全的扣2分，存在违规或不具备有效指导意义的，扣1-2分。 | 3 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关法律法规及管理制度规定，是否按有关文件及制度要求对项目实施全过程进行管理，包括对下级单位、项目实施单位的监管等，项目调整及支出调整手续是否完备，项目资料是否及时归档。有违反法律法规行为的，本项不得分。有违反管理制度或手续不完备、未及时归档的情况的，每一项，扣1-2分。 | 3 | 1 |
|  |  | 人员保障充足性 | 项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面是否满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 机构保障充分性 | 是否成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣1分，未项目实施机构的，不得分。 | 3 | 3 |
| 合计 | 40 | 33 |

视频监控系统建设及维护项目评价指标体系（个性指标）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出方面 | 产出数量 | 前端监控点位建设数量 | 评价要点：是否按合同约定完成建设目标，完成率100%（含）得6分，95%（含）-100%得4分，90%（含）-95%得3分，85%（含）-90%得2分，85%以下不得分 | 6 | 6 |
|  |  | 日常维护到位性 | 评价要点：电信公司是否按照约定进行维护，是否对维护信息进行归档并提交公安局。有监管、能完整提供记录得6分，资料完整性不足得4分，无监管得0分。 | 6 | 4 |
|  | 产出质量 | 完成时效性 | 评价要点：项目是否在规定时间完成，每推迟10天扣1分 | 5 | 5 |
|  |  | 质量达标率 | 评价要点：项目是否通过验收，是否符合国家标准，验收资料完整性，是否满足日常需求 | 5 | 5 |
|  |  | 考核管理约束力 | 评价要点：对电信宁化分公司的考核是否有约束力 | 5 | 2 |
| 效益方面 | 社会经济效益 | 刑事案件立案数降 | 评价要点：刑事案件立案下降率，每下降一个点得1分，最高4分 | 4 | 4 |
|  |  | 刑事案件破案率 | 评价要点：破案率是否上升，每上升1个点得2分，最高4分 | 4 | 4 |
|  |  | 增进群众安全感 | 评价要点：三率调查基本安全占比进一步提高 | 4 | 4 |
|  |  | 提升城市管理水平 | 评价要点：项目是否有效提升城市管理水平 | 4 | 4 |
|  |  | 为重大活动提供保障 | 评价要点：视频监控系统在重大活动中发挥的作用 | 4 | 4 |
|  | 可持续效益 | 长效管理情况 | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况，是否具备人力、财务、资源 | 4 | 4 |
|  |  | 信息共享情况 | 评价要点：项目成果及信息与其他部门共享 | 4 | 4 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意度调查 | 评价要点：三率调查中政法队伍执法工作满意程度，满意度95%（含）-100%（含）得5分，90%（含）-95%得3分，85%（含）-90%得1分，85%以下不得分 | 5 | 5 |
| 合计 | 60 | 55 |

# 五、绩效评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

1.共性部分（项目投入与实施管理方面）

项目投入及实施管理方面，合计分值40分，扣7分，实际得分33分。扣分事项如下：

（1）项目立项的立项程序规范性扣2分

根据我们与政法委、公安局沟通及检查存档资料得知，2020年宁化县视频监控经费专项未进行规范预算、立项。该项目以《中共宁化县委  宁化县人民政府关于进一步深化“平安宁化”建设工作的意见》（宁委〔2014〕31号）等文件作为立项依据，未按规定程序申请、审批，无可行性研究、专家论证等，该项目立项规范性指标扣2分。

（2）绩效指标明确性扣1分

2020年宁化县视频监控经费专项政法委原制定的绩效指标中安装视频监控覆盖率指标，政法委设定为质量指标，指标解释为：实际安装监控数/应安装监控数，评价组认为视频监控覆盖率应为监控面积/应纳入管理面积，故对该绩效指标扣1分。

（3）业务管理制度健全性扣2分

2020年宁化县视频监控经费专项实施单位未制定专门考核管理制度，日常管理按合同约定条款进行。实施单位对电信公司的考核未形成制度化，故该指标扣2分。业务管理制度健全性指标总分3分，评价得分1分。

（4）制度执行有效性扣2分

2020年宁化县视频监控经费专项按照《中共宁化县委  宁化县人民政府关于开展2015年为民办实事工作的通知》（宁委〔2015〕16号）等文件精神，宁化县公安局、中国电信股份有限公司宁化分公司、宁化县社会管理综合治理委员会办公室于2014年-2017年签订4份三方协议，归档文件中未体现谈判过程，项目实施未按有关文件及制度要求对项目实施全过程进行管理，故该指标扣2分。制度执行有效性指标总分3分，评价得分1分。

2.个性部分（项目产出与效果方面）

项目产出与效果方面，合计分值50分，扣2分，实际得分48分。主要扣分事项如下：

（1）日常维护到位性扣3分

2020年宁化县视频监控经费项目按照合同第三条甲乙丙三方的权利和义务中第（二）条乙方的权利和义务中“1-6”关于保障视频监控正常运行和使用的条款，甲方对乙方日常的维护、巡视、检修、清洗等有进行监管，但未要求乙方提供相关维护、巡视、检修、清洗等记录。该项目日常维护到位性指标扣2分，质量达标率指标总分6分，评价得分4分。

（2）考核管理约束力扣3分

2020年宁化县视频监控经费项目按照合同第三条甲乙丙三方的权利和义务中第（二）条乙方的权利和义务中“1-6”关于保障视频监控正常运行和使用的条款，仅6项有提到考核扣款，对于日常维护、巡视、检修、清洗等是否到位，未制定相应考核机制。故项目实施方对日常维护、巡视、检修、清洗等工作无法进行有效监管，且对承包方无约束力。该项目考核管理约束力指标扣3分，质量达标率指标总分5分，评价得分2分。

## （二）评价结论

宁化县视频监控项目是县委、县政府在全县开展新一轮“平安宁化”建设的重要内容，是加快构建网络、信息化、社会化治安防控体系的有力保障。自2014年-2017年，宁化县共新增建设高清监控251路，更新改造120路，2017年底完成公共视频联网联接13个乡镇，县医院、中医院、车站等16个端口。宁化县视频监控项目取得较好社会效益，重点区域达到基本覆盖，全县社会治安明显好转，刑事案件立案率持续下降，刑事案件破案率持续提高，人民群众安全感上升。

宁化县视频监控项目建设完善对于提升宁化县综合管理水平发挥巨大作用，2020年宁化县视频监控经费项目支出绩效评价从投入、过程、产出、效益四个方面进行评价，总体评价得分88分，等级为良好。

六、存在的问题及意见建议

# （一）存在的主要问题

1.宁化县视频监控经费专项存在立项不规范，该项目以《中共宁化县委  宁化县人民政府关于进一步深化“平安宁化”建设工作的意见》（宁委〔2014〕31号）等文件作为立项依据，未按规定程序申请、审批，无可行性研究、专家论证等。

2.绩效指标明确性不足，原指标-视频监控覆盖率，指标解释为：实际安装监控数/应安装监控数，指标设定的合理性不足。

3.项目单位对于过程监督存在不足，考核机制不够完善。 2020年宁化县视频监控经费项目按照合同第三条甲乙丙三方的权利和义务中第（二）条乙方的权利和义务中“1-6”关于保障视频监控正常运行和使用的条款，仅6项有提到考核扣款，对于日常维护、巡视、检修、清洗等是否到位，未制定相应考核机制。故项目实施方对日常维护、巡视、检修、清洗等工作无法进行有效监管，且对承包方无约束力。

4.项目存档资料不够完整，未对合同签订过程资料、日常维护等资料进行存档。宁化县公安局、中国电信股份有限公司宁化分公司、宁化县社会管理综合治理委员会办公室于2014年-2017年签订4份三方协议，归档文件中未体现签约过程。

# （二）意见建议

# 1.视频监控系统建设及维护项目是一项为民办实事项目，是一项持续建设完善的项目，县公安局应本因地制宜，树立过“紧日子”的思想，加强项目预算及立项工作。加强项目绩效目标设定工作的规范性，确保所设定的绩效目标具备充分的相关性、可计量性、合理性，能够有效激发相关单位和人员不断提升工作效果的积极性。

2.通过整合项目相关文政策、工程文件、制定的管理规范形成一套完整的项目管理制度。

3.根据合同约定，建立对电信提供服务进行监管、考核，保证监控视频正常运行和使用，做到“质量合格、性能稳定、图像清晰”，并不定时对存储进行抽查，保证视频存储过程的安全性及完整性，同步做好过程监督及结果考核。

4.完善项目资料的归档整理工作，建立项目业务管理制度及资金管理制度。