[bookmark: 关于闽西北山地丘陵生物多样性保护项目宁化县资金分期拨付方案的公示]	
宁化县林业局文件


关于宁化县闽西北山地丘陵生物多样性保护
项目资金分期拨付方案的公示

根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》（明政文〔2022〕27号）、《福建省闽西北山地丘陵生物多样性保护项目建设管理办法》及项目竣工验收、财务审计结果，现将宁化县闽西北山地丘陵生物多样性保护项目中央及省级补助资金分期拨付方案公示如下：
[bookmark: 一项目基本情况] 一、项目基本情况
项目名称：宁化县闽西北山地丘陵生物多样性保护项目
实施单位：宁化县速生丰产林基地站、宁化县县属国有林场
建设内容：人工造乔木林、退化林修复（森林质量精准提升）
建设地点：宁化县相关乡（镇）村及宁化县速生丰产林基地站山场、宁化县县属国有林场山场
实施期限：2022年—2025年
竣工验收情况：项目已通过县级竣工验收，工程建设任务已完成。（验收时间：2025年6月20日）
财务审计情况：已通过专项财务审计，未发现虚报、挪用等违规行为。地方自筹部分按批复方案由实施单位统筹落实，本次公示仅涉及中央及省级补助资金分期拨付。
[bookmark: 二资金分期拨付方案]二、资金分期拨付方案
该项目共下达中央及省级补助资金7585万元，已按工程建设进度预拨资金3636.9794万元，剩余资金拟按年度建设任务对应拨付，具体如下：
	拨付批次
	对应建设年度
	建设内容
	拟拨付金额
（万元）
	备注

	第一期
	2022年度
	人工造乔木林8000亩、退化林修复20000亩
	2020万元(已拨付）
	完成验收

	第二期
	2023年度
	人工造乔木林7000亩、退化林修复15000亩
	[bookmark: _GoBack]1605万元（已拨780万元）
	完成验收

	第三期
	2024年度
	人工造乔木林4500亩、退化林修复20000亩
	1705万元（已拨836.9794万元）
	完成验收

	第四期
	2025年度
	人工造乔木林7000亩、退化林修复25000亩
	2255（未拨付）
	完成验收


合计拟本次公示拨付金额：3948.0206万元，其余资金按合同约定预留质保金待项目质保期满后拨付，质保金按各标段结算金额的5%预留，合计约294.55万元，质保期自2025年6月20日起2年。因专项财务审计及质保金预留测算耗时，致使清算公示延至2026年7月。（详见附表）
[bookmark: 三公示时间]三、公示时间
2026年7月16日—2026年7月22日（共5个工作日）
[bookmark: 四异议受理]四、异议受理
公示期间，如对拨付对象、金额或项目完成情况有异议，任何单位和个人均可通过来电、来信、来访向宁化县林业局反映。
受理部门：宁化县林业局造林绿化股/计财股
联系电话：0598-6822625 0598-6823020
电子邮箱：nhyinglin@163.com
联系地址：宁化县翠江镇东街路翠景大厦县林业局8楼
邮政编码：365400
异议需实名并提供有效联系方式及佐证材料。对反映问题属实、经查证影响资金拨付的，将按有关规定调整拨付方案；经公示无异议的，按程序报县政府审批后会同财政部门下达资金。
[bookmark: 五监督电话]五、监督电话
宁化县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组：0598-6883956

附件：宁化县2022年-2025年闽西北山地丘陵生物多样性保护项目投资情况明细表
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