福建省政府采购货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：宁化县公安局2022年“平安家园·智能天网”

建设项目

备案编号：G7-NHXGAJ-GK-202208-B2565-IDN

项目编号：[350424]YDCG[GK]2022005

采购人：宁化县公安局

代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司

2022年08月

第一章   投标邀请

福建省亿达工程咨询有限公司采用公开招标方式组织宁化县公安局2022年“平安家园·智能天网”建设项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：G7-NHXGAJ-GK-202208-B2565-IDN。

2、项目编号：[350424]YDCG[GK]2022005。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（合同包1、合同包2、合同包3、合同包4、合同包5、合同包6）。监狱企业，适用于（合同包1、合同包2、合同包3、合同包4、合同包5、合同包6）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1、合同包2、合同包3、合同包4、合同包5、合同包6）。信用记录，适用于（合同包1、合同包2、合同包3、合同包4、合同包5、合同包6），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、根据《三明市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（明财购〔2021〕9号）文件要求，自2022年1月1日起，预算金额在60万元以下的政府采购项目推行供应商资格证明材料承诺制。供应商提供资格承诺函(详见附件)的即可参加采购活动，在投标(响应)文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。 3、投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。 4、本招标文件其他章节的内容与本条款要求不一致的，以本条款要求为准。 |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料 | 根据《三明市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（明财购〔2021〕9号）文件要求，自2022年1月1日起，预算金额在60万元以下的政府采购项目推行供应商资格证明材料承诺制。供应商提供资格承诺函(详见附件)的即可参加采购活动，在投标(响应)文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。 3、投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。 4、本招标文件其他章节的内容与本条款要求不一致的，以本条款要求为准。 |
| 具备履行合同所必须设备和专业技术专项证明材料 | 投标人须具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的计量认证证书（CMA）证书，提供证书复印件并加盖公章。 |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：宁化县公安局

地址：三明市宁化县翠江镇中环中路186号

联系方法：13605968366

12、代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司

地址：三明市梅列区徐碧街道乾龙新村16幢8层

联系方法：15259870396

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省亿达工程咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购包预算 | 采购包最高限价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 其他政法、检测专用设备; 否; 1（批）; 2,169,758.0000; 信息传输业. | 2169758 | 2169758 | 43395 |
| 2 | 2-1; 其他政法、检测专用设备; 否; 1（批）; 1,254,190.0000; 信息传输业. | 1254190 | 1254190 | 25083 |
| 3 | 3-1; 其他政法、检测专用设备; 否; 1（批）; 1,576,190.0000; 信息传输业. | 1576190 | 1576190 | 31523 |
| 4 | 4-1; 其他政法、检测专用设备; 否; 1（批）; 1,178,520.0000; 信息传输业. | 1178520 | 1178520 | 23570 |
| 5 | 5-1; 信息化工程监理服务; 否; 1（项）; 61,787.0000; 其他未列明行业. | 61787 | 61787 | 1235 |
| 6 | 6-1; 测试评估认证服务; 否; 1（项）; 61,787.0000; 其他未列明行业. | 61787 | 61787 | 1235 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 本项目推荐项目包1中标候选人数为1家，项目包2中标候选人数为1家，项目包3中标候选人数为1家，项目包4中标候选人数为1家，项目包5中标候选人数为1家，项目包6中标候选人数为1家。 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数：本项目确定项目包1中标人数为1家，项目包2中标人数为1家，项目包3中标人数为1家，项目包4中标人数为1家，项目包5中标人数为1家，项目包6中标人数为1家； |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建省亿达工程咨询有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门：宁化县财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：①代理服务费按差额定率累进法计算。各合同包中标人在领取中标通知书之前向招标代理机构一次性付清，招标代理机构提供增值税普通发票。具体收费标准如下：100万元（含100万元）以下按中标金额的1.5%收取，100万元-500万元（含500万元）按中标金额的1.1%收取（注：代理服务费不足3000元时，按3000元整收取）。 ②代理服务费专户：开户名：福建省亿达工程咨询有限公司三明分公司 开户行：福建三明农村商业银行股份有限公司营业部 账号：9030210010010000214155。③中标人退还投标保证金须知：中标人在中标通知书的规定时间内发起合同送采购人确认，双方加盖政府采购专用章进行合同公开,中标人方可办理投标保证金退还。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：特别注意：在各投标人获取投标保证金虚拟账号时，账号中的带有“-”子账号必须包含在内。否则后果自行承担。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省亿达工程咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的，福建省亿达工程咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省亿达工程咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省亿达工程咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省亿达工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省亿达工程咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省亿达工程咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省亿达工程咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省亿达工程咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省亿达工程咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省亿达工程咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省亿达工程咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与电子投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省亿达工程咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省亿达工程咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省亿达工程咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省亿达工程咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省亿达工程咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省亿达工程咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省亿达工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理
  投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省亿达工程咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省亿达工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省亿达工程咨询有限公司提出询问，福建省亿达工程咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省亿达工程咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：
  19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省亿达工程咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省亿达工程咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省亿达工程咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| （1）单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| （2）营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| （3）提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| （4）依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收缴纳凭据复印件。 c.投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟）的，视同满足本项资格条件要求。 d.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| （5）依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保障资金缴纳凭据复印件。 c.投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）的，视同满足本项资格条件要求。 d.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| （7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| （8）信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| （9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| （10）联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、根据《三明市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（明财购〔2021〕9号）文件要求，自2022年1月1日起，预算金额在60万元以下的政府采购项目推行供应商资格证明材料承诺制。供应商提供资格承诺函(详见附件)的即可参加采购活动，在投标(响应)文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。 3、投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。 4、本招标文件其他章节的内容与本条款要求不一致的，以本条款要求为准。 |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料 | 根据《三明市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（明财购〔2021〕9号）文件要求，自2022年1月1日起，预算金额在60万元以下的政府采购项目推行供应商资格证明材料承诺制。供应商提供资格承诺函(详见附件)的即可参加采购活动，在投标(响应)文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。 3、投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。 4、本招标文件其他章节的内容与本条款要求不一致的，以本条款要求为准。 |
| 具备履行合同所必须设备和专业技术专项证明材料 | 投标人须具有省级及以上质量技术监督主管部门颁发的计量认证证书（CMA）证书，提供证书复印件并加盖公章。 |
| 同时须随身携带材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及营业执照复印件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查。投标方代表须随身携带CA认证卡（数字证书）用于现场解密电子版投标文件。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

明细

无

包：2

明细

无

包：3

明细

无

包：4

明细

无

包：5

明细

无

包：6

明细

无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省亿达工程咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省亿达工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省亿达工程咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省亿达工程咨询有限公司统一对外发布。

②对福建省亿达工程咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形

明细

1、未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

2、未按规定提交投标保证金的；

3、投标有效期不满足招标文件要求的；

4、投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

5、投标人提交的是可选择的报价；

6、投标人未按规定对投标进行分项报价；

7、一个投标人不止投一个标；

8、投标文件组成不符合招标文件要求的；

9、投标文件中提供虚假或失实资料的；

10、以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求;

11、不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及技术文件进行评审。

以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

附加符合性
         无


         无

价格符合性 包：2
包一般情形

明细

1、未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

2、未按规定提交投标保证金的；

3、投标有效期不满足招标文件要求的；

4、投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

5、投标人提交的是可选择的报价；

6、投标人未按规定对投标进行分项报价；

7、一个投标人不止投一个标；

8、投标文件组成不符合招标文件要求的；

9、投标文件中提供虚假或失实资料的；

10、不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及技术文件进行评审。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

附加符合性
         无


         无

价格符合性 包：3
包一般情形

明细

1、未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

2、未按规定提交投标保证金的；

3、投标有效期不满足招标文件要求的；

4、投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

5、投标人提交的是可选择的报价；

6、投标人未按规定对投标进行分项报价；

7、一个投标人不止投一个标；

8、投标文件组成不符合招标文件要求的；

9、投标文件中提供虚假或失实资料的；

10、不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及技术文件进行评审。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

附加符合性
         无


         无

价格符合性 包：4
包一般情形

明细

1、未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

2、未按规定提交投标保证金的；

3、投标有效期不满足招标文件要求的；

4、投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

5、投标人提交的是可选择的报价；

6、投标人未按规定对投标进行分项报价；

7、一个投标人不止投一个标；

8、投标文件组成不符合招标文件要求的；

9、投标文件中提供虚假或失实资料的；

10、不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及技术文件进行评审。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

附加符合性
         无


         无

价格符合性 包：5
包一般情形

明细

1、未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

2、未按规定提交投标保证金的；

3、投标有效期不满足招标文件要求的；

4、投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

5、投标人提交的是可选择的报价；

6、投标人未按规定对投标进行分项报价；

7、一个投标人不止投一个标；

8、投标文件组成不符合招标文件要求的；

9、投标文件中提供虚假或失实资料的；

10、不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及技术文件进行评审。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

附加符合性
         无


         无

价格符合性 包：6
包一般情形

明细

1、未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

2、未按规定提交投标保证金的；

3、投标有效期不满足招标文件要求的；

4、投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

5、投标人提交的是可选择的报价；

6、投标人未按规定对投标进行分项报价；

7、一个投标人不止投一个标；

8、投标文件组成不符合招标文件要求的；

9、投标文件中提供虚假或失实资料的；

10、不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

技术符合性

明细

根据投标人提供的技术和服务要求响应表及技术文件进行评审。

商务符合性

明细

根据投标人提供的商务条件响应表及商务文件进行评审。

附加符合性
         无


         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省亿达工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 项目包1,项目包2,项目包3,项目包4,项目包5,项目包6采用综合评分法。

7.2评标标准

采购包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），按小微企业的扣除比例执行。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 招标内容响应情况 | 55 | 根据各投标人对招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中合同包一的性能指标要求的响应情况，对照招标文件性能指标要求的内容，由评委按以下标准评定： 全部满足招标文件要求的得55分，加“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，负偏离按无效标处理。标注“▲”号的是关键技术参数要求，每负偏离一项扣2分，共计4项；未加注“▲”号标注的技术参数，如不能满足要求的，每负偏离一项扣0.5分，正偏离不加分,扣完为止。【注：表格中若标有最低一级序号的指标项为一项技术或服务要求条款，无论是否隶属于上一级编号；未标序号的以一个品目名称为一项技术或服务要求条款计】。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 投标人或其上级机构具有基础电信运营商许可证书的得1分；否则不得分。 |
| 3 | 3 | 投标人或分公司具有及时应对紧急突发情况的支援能力（本项目突发紧急情况指自然灾害事故、施工现场事故等等情况），投标人在30分钟（含）以内能从公司抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得3.0分；在30分钟以上，60分钟（含）以内能从公司抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得2.0分；在60分钟以上，90分钟（含）以内能从公司抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得1.0分，其他不得分。注：本项投标人需提供公司营业执照复印件及到现场时间证明的相关资料（用百度或高德地图等导航工具，步行或驾车到达现场的时间截图材料），以上复印件材料必须加盖投标人公章，未按要求提供证明资料本项不得分。 |
| 2 | 1 | 投标人2018年以来获得区市及以上政府单位颁发的平安单位荣誉的得1分，，提供相关证明材料 |
| 4 | 3 | 根据各投标供应商的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间、质保期后的维修费用承诺等方面，由评委横向比较优的得3分，良的得2分，一般的得1分。未提供不得分。 |
| 5 | 2 | 投标人或投标所投人脸识别门禁主机制造商，应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 6 | 2 | 为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人或投标人所投“人脸抓拍机产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 7 | 3 | 根据投标人2018年1月1日以来至本项目截标时间止（日期以验收报告为准）的类似项目业绩，每提供1份业绩的得1分,满分3分。投标人须列表说明（包含项目名 称、业主名称、中标金额 、验收时间等信息，证明材料按项目依次排放）并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同复印件，能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，以上资料提供不全或未提供的，本项不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），按小微企业的扣除比例执行。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的项目技术方案（包括但不仅限于进度安排、施工机具配备、安全施工措施、文明施工措施等）、验收、质量保障等情况，由评委进行横向评议并打分。方案科学、合理、有针对性的得2分；方案较科学、较合理的得1分；方案一般，内容不够科学、合理、无针对性、未提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 3 | 根据公共区域视频监控及农户门前视频监控两种方式，投标人提供的施工组织结构图、人员配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用性和合理性等, 由评委进行横向对比，综合评价，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 设计图纸 | 3 | 根据投标提供视频监控系统原理图、设计杆件的结构图、杆件基础图等设计图纸，由评委对设计图纸的完整性和准确性进行评分，完整准确的得3分，设计缺漏或不规范1张扣减1分，直至0分。 |
| 售后服务方案 | 2 | 根据投标文件中提供的售后服务方案（内容包括但不限于售后服务内容、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等方面），由评委进行综合评价并按以下标准裁量打分：方案内容完整、科学、全面并契合项目实际情况、可操作性强的得2分； 方案内容较完整、能结合部分项目实际情况、具备一定可操作性的得1分；方案一般，小部分方案内容具备操作性的得0.5分。未提供方案本项不得分。 |
| 突发事件应急保障 | 3 | 根据投标人提供的关于本项目突发事件应急保障措施（如人员、车辆等）的完整性、合理性等响应情况 ，由评标委员进行横向比较，优的得3分，良的得2分，一般的得1分，差的不得分。） |
| 公共区域及农户门前视频监控系统 | 42 | 根据各投标人对招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中合同包二[一、公共区域视频监控系统；二、农户门前视频监控]性能指标要求的响应情况，对照招标文件基本技术参数的内容，由评委按以下标准评定：全部满足招标文件要求的得42分。其中标注“▲”号的是关键性能指标要求，每负偏离一项扣3分，共计3项；未加注“▲”号标注的性能指标要求，如不能满足要求，每负偏离一项扣1分，共计36项，正偏离不加分,扣完为止。【注：表格中若标有最低一级序号的指标项为一项技术或服务要求条款，无论是否隶属于上一级编号；未标序号的以一个品目名称为一项技术或服务要求条款计】。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 1 | 投标人或其上级机构具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》资质证书或《广播电视节目传送业务经营许可证》的得1分，其他的不得分。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，若提供其上级机构证书的，还应同时提供其关系证明，未提供的不得分。 |
|  | 1 | 投标人或其上级机构于2017年1月1日至投标截止日前有获得过地市级及以上“综治和平安建设工作先进单位” 或“综治和平安建设工作先行单位”称号的得1分。注：本项需提供相关证明材料并加盖投标人公章，原件备查，否则不得分。 |
|  | 3 | 投标人应具备全面综合的网络规划、视频监控的实施建设能力，投标人具备以下三类证明材料的： 1、两份及以上网络规划设计师证书 2、八份中级及以上职称工程师（通信、网络、互联网工程师）及相应的认证证书（其中至少三份高级工程师证书） 3、一份及以上信息安全工程师证书 以上提供证书的同时需附上持证人员的社保信息，以确保持证人员隶属于投标公司（需加盖投标人公章）。上述三类证书每提供1类的得1分，全部提供的得3分。投标人需提供认证证书复印件及证书人员的在招标之日起前6个月内任一月份的社保或公积金缴纳证明以证明持有人属于投标单位。 |
|  | 1 | 投标人或投标所投监控设备制造商应具有高水平的科技创新实力和制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力，完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的得1分，需提供相关证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 1 | 投标人或投标人所投的监控摄像机产品制造商应具备较强的软件技术创新能力和服务能力，获得“中国最具影响力软件和信息服务业企业”的，得1分，提供相关证明复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 |
| 项目经理 | 1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有国家相关部委颁发的信息系统项目管理师证书得1分，否则不得分。需提供证书复印件、提供近6个月内任一月份投标人为其缴纳社保证明复印件，并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。】 |
| 传输链路 | 2 | 投标人在项目地具有传输骨干网络，能够为该项目提供传输服务的得2分。注：本项需提供相关证明材料并加盖投标人公章，原件备查，否则不得分。 |
| 应急响应 | 2 | 投标人具有及时应对紧急突发情况的支援能力（本项目突发紧急情况指自然灾害事故、施工现场事故等情况），投标人在30分钟（含）以内能抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得2分；在30分钟以上，60分钟（含）以内抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得1.5分；在60分钟以上，120分钟（含）以内抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得1分，其他不得分。注：本项投标人需提供公司营业执照复印件及到现场时间证明的相关资料（用百度或高德地图等导航工具，步行或驾车到达现场的时间截图材料），以上复印件材料必须加盖投标人公章，未按要求提供证明资料本项不得分。满分2分。【需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章，原件备查。】 |
| 业绩 | 3 | 根据投标人提供2017年1月1日（指合同生效时间）至今参与类似智能化或信息化项目业绩。每提供一个项目1分，满分3分，未提供的不得分【投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、验收报告或能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，否则不得分】 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），按小微企业的扣除比例执行。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的项目技术方案（包括但不仅限于进度安排、施工机具配备、安全施工措施、文明施工措施等）、验收、质量保障等情况，由评委进行横向评议并打分。方案科学、合理、有针对性的得2分；方案较科学、较合理的得1分；方案一般，内容不够科学、合理、无针对性、未提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 3 | 根据公共区域视频监控及农户门前视频监控两种方式，投标人提供的施工组织结构图、人员配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用性和合理性等, 由评委进行横向对比，综合评价，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 设计图纸 | 3 | 根据投标提供视频监控系统原理图、设计杆件的结构图、杆件基础图等设计图纸，由评委对设计图纸的完整性和准确性进行评分，完整准确的得3分，设计缺漏或不规范1张扣减1分，直至0分。 |
| 售后服务方案 | 2 | 根据投标文件中提供的售后服务方案（内容包括但不限于售后服务内容、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等方面），由评委进行综合评价并按以下标准裁量打分：方案内容完整、科学、全面并契合项目实际情况、可操作性强的得2分； 方案内容较完整、能结合部分项目实际情况、具备一定可操作性的得1分；方案一般，小部分方案内容具备操作性的得0.5分。未提供方案本项不得分。 |
| 突发事件应急保障 | 3 | 根据投标人提供的关于本项目突发事件应急保障措施（如人员、车辆等）的完整性、合理性等响应情况 ，由评标委员进行横向比较，优的得3分，良的得2分，一般的得1分，差的不得分。） |
| 公共区域及农户门前视频监控系统 | 42 | 根据各投标人对招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中合同包三[一、公共区域视频监控系统；二、农户门前视频监控]性能指标要求的响应情况，对照招标文件基本技术参数的内容，由评委按以下标准评定：全部满足招标文件要求的得42分。其中标注“▲”号的是关键性能指标要求，每负偏离一项扣3分，共计3项；未加注“▲”号标注的性能指标要求，如不能满足要求，每负偏离一项扣1分，共计36项，正偏离不加分,扣完为止。【注：表格中若标有最低一级序号的指标项为一项技术或服务要求条款，无论是否隶属于上一级编号；未标序号的以一个品目名称为一项技术或服务要求条款计】。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 1 | 投标人或其上级机构具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》资质证书或《广播电视节目传送业务经营许可证》的得1分，其他的不得分。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，若提供其上级机构证书的，还应同时提供其关系证明，未提供的不得分。 |
|  | 1 | 投标人或其上级机构于2017年1月1日至投标截止日前有获得过地市级及以上“综治和平安建设工作先进单位” 或“综治和平安建设工作先行单位”称号的得1分。注：本项需提供相关证明材料并加盖投标人公章，原件备查，否则不得分。 |
|  | 3 | 投标人应具备全面综合的网络规划、视频监控的实施建设能力，投标人具备以下三类证明材料的： 1、两份及以上网络规划设计师证书 2、八份中级及以上职称工程师（通信、网络、互联网工程师）及相应的认证证书（其中至少三份高级工程师证书） 3、一份及以上信息安全工程师证书 以上提供证书的同时需附上持证人员的社保信息，以确保持证人员隶属于投标公司（需加盖投标人公章）。上述三类证书每提供1类的得1分，全部提供的得3分。投标人需提供认证证书复印件及证书人员的在招标之日起前6个月内任一月份的社保或公积金缴纳证明以证明持有人属于投标单位。 |
|  | 1 | 投标人或投标所投监控设备制造商，应具有高水平的科技创新实力和制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力，完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的得1分，需提供相关证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 1 | 投标人或投标人所投的监控摄像机产品制造商应具备较强的软件技术创新能力和服务能力，获得“中国最具影响力软件和信息服务业企业”的，得1分，提供相关证明复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 |
| 项目经理 | 1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有国家相关部委颁发的信息系统项目管理师证书得1分，否则不得分。需提供证书复印件、提供近6个月内任一月份投标人为其缴纳社保证明复印件，并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。】 |
| 传输链路 | 2 | 投标人在项目地具有传输骨干网络，能够为该项目提供传输服务的得2分。注：本项需提供相关证明材料并加盖投标人公章，原件备查，否则不得分。 |
| 应急响应 | 2 | 投标人具有及时应对紧急突发情况的支援能力（本项目突发紧急情况指自然灾害事故、施工现场事故等情况），投标人在30分钟（含）以内能抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得2分；在30分钟以上，60分钟（含）以内抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得1.5分；在60分钟以上，120分钟（含）以内抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得1分，其他不得分。注：本项投标人需提供公司营业执照复印件及到现场时间证明的相关资料（用百度或高德地图等导航工具，步行或驾车到达现场的时间截图材料），以上复印件材料必须加盖投标人公章，未按要求提供证明资料本项不得分。满分2分。【需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章，原件备查。】 |
| 业绩 | 3 | 根据投标人提供2017年1月1日（指合同生效时间）至今参与类似智能化或信息化项目业绩。每提供一个项目1分，满分3分，未提供的不得分【投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、验收报告或能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，否则不得分】 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），按小微企业的扣除比例执行。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的项目技术方案（包括但不仅限于进度安排、施工机具配备、安全施工措施、文明施工措施等）、验收、质量保障等情况，由评委进行横向评议并打分。方案科学、合理、有针对性的得2分；方案较科学、较合理的得1分；方案一般，内容不够科学、合理、无针对性、未提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 3 | 根据公共区域视频监控及农户门前视频监控两种方式，投标人提供的施工组织结构图、人员配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用性和合理性等, 由评委进行横向对比，综合评价，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 |
| 设计图纸 | 3 | 根据投标提供视频监控系统原理图、设计杆件的结构图、杆件基础图等设计图纸，由评委对设计图纸的完整性和准确性进行评分，完整准确的得3分，设计缺漏或不规范1张扣减1分，直至0分。 |
| 售后服务方案 | 2 | 根据投标文件中提供的售后服务方案（内容包括但不限于售后服务内容、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等方面），由评委进行综合评价并按以下标准裁量打分：方案内容完整、科学、全面并契合项目实际情况、可操作性强的得2分； 方案内容较完整、能结合部分项目实际情况、具备一定可操作性的得1分；方案一般，小部分方案内容具备操作性的得0.5分。未提供方案本项不得分。 |
| 突发事件应急保障 | 3 | 根据投标人提供的关于本项目突发事件应急保障措施（如人员、车辆等）的完整性、合理性等响应情况 ，由评标委员进行横向比较，优的得3分，良的得2分，一般的得1分，差的不得分。） |
| 公共区域及农户门前视频监控系统 | 42 | 根据各投标人对招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中合同包四[一、公共区域视频监控系统；二、农户门前视频监控]性能指标要求的响应情况，对照招标文件基本技术参数的内容，由评委按以下标准评定：全部满足招标文件要求的得42分。其中标注“▲”号的是关键性能指标要求，每负偏离一项扣3分，共计3项；未加注“▲”号标注的性能指标要求，如不能满足要求，每负偏离一项扣1分，共计36项，正偏离不加分,扣完为止。【注：表格中若标有最低一级序号的指标项为一项技术或服务要求条款，无论是否隶属于上一级编号；未标序号的以一个品目名称为一项技术或服务要求条款计】。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 1 | 投标人或其上级机构具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》资质证书或《广播电视节目传送业务经营许可证》的得1分，其他的不得分。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，若提供其上级机构证书的，还应同时提供其关系证明，未提供的不得分。 |
|  | 1 | 投标人或其上级机构于2017年1月1日至投标截止日前有获得过地市级及以上“综治和平安建设工作先进单位” 或“综治和平安建设工作先行单位”称号的得1分。注：本项需提供相关证明材料并加盖投标人公章，原件备查，否则不得分。 |
|  | 3 | 投标人应具备全面综合的网络规划、视频监控的实施建设能力，投标人具备以下三类证明材料的： 1、两份及以上网络规划设计师证书 2、八份中级及以上职称工程师（通信、网络、互联网工程师）及相应的认证证书（其中至少三份高级工程师证书） 3、一份及以上信息安全工程师证书 以上提供证书的同时需附上持证人员的社保信息，以确保持证人员隶属于投标公司（需加盖投标人公章）。上述三类证书每提供1类的得1分，全部提供的得3分。投标人需提供认证证书复印件及证书人员的在招标之日起前6个月内任一月份的社保或公积金缴纳证明以证明持有人属于投标单位。 |
|  | 1 | 投标人或投标所投监控设备制造商，应具有高水平的科技创新实力和制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力，完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的得1分，需提供相关证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 1 | 投标人或投标人所投的监控摄像机产品制造商应具备较强的软件技术创新能力和服务能力，获得“中国最具影响力软件和信息服务业企业”的，得1分，提供相关证明复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 |
| 项目经理 | 1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有国家相关部委颁发的信息系统项目管理师证书得1分，否则不得分。需提供证书复印件、提供近6个月内任一月份投标人为其缴纳社保证明复印件，并加盖投标人公章，提供不全或未提供的不得分。】 |
| 传输链路 | 2 | 投标人在项目地具有传输骨干网络，能够为该项目提供传输服务的得2分。注：本项需提供相关证明材料并加盖投标人公章，原件备查，否则不得分。 |
| 应急响应 | 2 | 投标人具有及时应对紧急突发情况的支援能力（本项目突发紧急情况指自然灾害事故、施工现场事故等情况），投标人在30分钟（含）以内能抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得2分；在30分钟以上，60分钟（含）以内抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得1.5分；在60分钟以上，120分钟（含）以内抽调相关专业技术人员及应急设备到场支援应对突发情况得1分，其他不得分。注：本项投标人需提供公司营业执照复印件及到现场时间证明的相关资料（用百度或高德地图等导航工具，步行或驾车到达现场的时间截图材料），以上复印件材料必须加盖投标人公章，未按要求提供证明资料本项不得分。满分2分。【需提供相关证明材料复印件，加盖投标人公章，原件备查。】 |
| 业绩 | 3 | 根据投标人提供2017年1月1日（指合同生效时间）至今参与类似智能化或信息化项目业绩。每提供一个项目1分，满分3分，未提供的不得分【投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、验收报告或能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，否则不得分】 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包5采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），按小微企业的扣除比例执行。 |

②技术项（F2×A2）满分为65分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 响应情况 | 41 | 根据各投标人对招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中合同包五的“技术要求和服务要求”的响应情况，对照招标文件基本技术要求的内容，由评委按以下标准评定：完全符合招标文件要求的得41分，每负偏离一项扣1.5分，共计28条，扣完为止。【注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术或服务要求条款，无论是否隶属于上一级编号】 |
| 对项目的理解和分析 | 3 | 根据投标人对项目的建设内容、目标、特点的理解和分析进行评价，由专家评委进行0-3分的横向评分：优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分； |
| 质量控制措施、方法 | 3 | 根据投标人对质量控制目标是否明确，质量控制措施、方法、主要流程图是否合理、可行性进行评价，由专家评委进行0-3分的横向评分：优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分； |
| 项目进度控制措施、方法 | 3 | 根据投标人对进度控制目标是否明确，进度控制措施、方法是否合理、可行性进行评价，由专家评委进行0-3分的横向评分：优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分； |
| 项目投资控制措施、方法 | 3 | 根据投标人对投资控制目标是否明确，投资控制措施、方法是否合理、可行性进行评价，由专家评委进行评分：方案合理、科学，可操作性强的得3分，方案基本合理、科学，具有可操作性的得2分，方案欠科学合理，可操作性欠缺的得1分，未提供不得分。 |
| 安全控制措施、方法 | 3 | 根据投标人对安全控制目标是否明确，安全控制措施、方法是否合理、可行性进行评价，由专家评委进行0-3分的横向评分：优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分； |
| 信息管理措施、方法 | 3 | 根据投标人对合同信息管理目标是否明确，信息管理措施、方法是否合理、可行性进行评价，由专家评委进行0-3分的横向评分：优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分； |
| 信息化监理方案 | 3 | 根据投标人对工程类、软件类信息化项目监理方案的合理性、可行性进行评价，由专家评委进行0-3分的横向评分：优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分； |
| 针对本项目的监理重点难点分析 | 3 | 根据投标人针对项目监理的重点、难点分析及应对措施的科学性、可行性进行评价，由专家评委进行0-3分的横向评分：优得3分，良得2分，一般得1分，不提供不得分； |

③商务项（F3×A3）满分为25分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 资格 | 1 | 投标人具备合法有效的乙级以上信息系统工程监理服务标准贯标证书的，得1分。（须提供证书复印件并加盖投标人单位公章，原件备查。否则不得分）。 |
| 管理体系认证 | 3 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围涵盖“信息系统工程监理服务”、“通信建设监理服务”的得1分，否则不得分。 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围涵盖“信息系统工程监理服务”、“通信建设监理服务”的得1分，否则不得分。 投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围涵盖“信息系统工程监理服务”、“通信建设监理服务”的得1分，否则不得分。（投标人须同时提供以上有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)网站的下载网页并注明网址，否则不得分。评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，本项不得分。） |
| 项目管理系统平台 | 4 | 投标人具有项目管理系统平台，且根据投标人所提供的计算机软件知识产权证明文件进行打分：（1）所申报著作权的软件系统包括监理“可视化”类的； （2）所申报著作权的软件系统包括监理“知识库”和“案例库”类的； （3）所申报著作权的软件系统包括监理“风险评估”类的； （4）所申报著作权的软件系统包括监理“合同执行”和“文件控制”类的，每提供以上证明文件1份得1分，满分4分。 （须提供以上软件著作权登记证书复印件加盖投标人盖章，且著作权应为投标人，否则不得分）。 |
| 总监要求 | 4 | 投标人拟派本项目的总监理工程师具有：1.电子工程或通信工程专业高级工程师职称，2.信息系统监理师证书，3.国家注册监理工程师证书4.软件性能测试高级工程师的，每提供以上证书1份得1分，满分4分。相关人员须提供证书复印件并加盖本单位公章，原件备查，注册证书需注册在本企业，并提供投标截止时间前6个月任一个月（若是新成立的公司则提供近期月份，不含投标截止时间当月）缴纳社保的证明文件。 |
| 专业监理工程师 | 3 | 投标人拟派本项目的专业监理工程师具有：1.电子工程或通信工程专业高级工程师职称，2.信息系统监理师证书，3.国家注册监理工程师证书 的，每提供以上证书1份得1分，满分3分。相关人员须提供证书复印件并加盖本单位公章，原件备查，注册证书需注册在本企业，并提供投标截止时间前6个月任一个月（若是新成立的公司则提供近期月份，不含投标截止时间当月）缴纳社保的证明文件。 |
| 监理员要求 | 3 | 投标人拟派本项目的监理员具有：1.信息系统监理师证书，2.国家注册监理工程师证书 ，3.软件测试工程师的，每提供以上证书1份得1分，满分3分。相关人员须提供证书复印件并加盖本单位公章，原件备查，注册证书需注册在本企业，并提供投标截止时间前6个月任一个月（若是新成立的公司则提供近期月份，不含投标截止时间当月）缴纳社保的证明文件。 |
| 总监业绩 | 3 | 投标人拟派出的总监理工程师2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目经验的每提供一个得1分，满分3分。【投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、验收报告或能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，否则不得分】 |
| 应急响应 | 2 | 投标人承诺接到采购人通知后60分钟内到达采购人指定地点的得2.0分，在60分钟以上，120分钟（含）以内到达采购人指定地点的得1分，其他不得分。（须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函的不得分。） |
| 文件编制 | 2 | 根据投标人提供的投标文件编制水平、资料齐全性，并结合本次招标文件的要求填写、制作排列是否有序，是否便于评委审阅等情况由评委进行评分，优的得2分，良的得1分，差的得0.5分，其余的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

采购包6采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为15分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），按小微企业的扣除比例执行。 |

②技术项（F2×A2）满分为65分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 服务响应情况 | 32 | 根据各投标人对招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求中合同包六的“检测内容及要求”的响应情况，对照招标文件基本技术要求的内容，由评委按以下标准评定：完全满足招标文件要求的得32分，技术参数每负偏离一项的扣1分，共计36项，扣完为止，正偏离不加分。【注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术或服务要求条款，无论是否隶属于上一级编号】 |
| 项目检测实施方案 | 3 | 根据供应商编制的项目检测实施方案是否详实、合理，由评委进行评分：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分，方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| 检测设备配备情况 | 2 | 根据供应商拟投入本项目的测试工具，符合公共安全视频联网应用测试的得2分，否则不得分。须提供相应的采购证明材料(购销合同和发票抬头为供应商)。 |
|  | 2 | 供应商拟投入本项目的软件性能测试工具LoadRunner为2020版本的得2分，其它版本的得1分，须提供采购合同及授权许可证书复印件，否则不得分。 |
|  |  | 根据供应商投入本项目的使用工具：具有录制的视频具备防篡改、防非法复制功能，以保证数据的完整性和安全性的得2分，否则不得分。须提供国家级或部级检测中心出具的有效检验报告复印件，加盖供应商公章佐证）。 |
|  |  | 根据供应商投入本项目的使用工具：具有支持全球定位功能，可接收卫星数据并提供定位信息，可通过内置北斗、GPS模块接收卫星数据并提供定位信息确保检测数据真实性得2分，否则不得分。（提供国家级或部级检测中心出具的有效检验报告复印件，加盖供应商公章佐证）。 |
|  | 1 | 设备控制：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 》GB/T 28181-2016要求的得1分。须提供相关证明材料，否则不得分。 |
| 供应商所具备的检测能力1 | 1 | 实时音频点播：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 》GB/T 28181-2016要求的得1分。须提供相关证明材料，否则不得分。 |
|  | 2 | 为本项目软件产品提供的工程检测项目/参数：（1）CPU利用性（2）内存利用性；资质认定检验检测的能力范围符合《系统与软件效率 第3部分：测试方法》 GB/T 29835.3-2013，满足以上要求的每一项得1分，满分2分，否则不得分。提供有效的证书能力附件表复印件。 |
|  | 3 | 为本项目软件产品提供的工程检测项目/参数：（1）时间效率（2）处理效率（3）用户容量；资质认定检验检测的能力范围符合《系统与软件效率 第3部分：测试方法》 GB/T 29835.3-2013中要求的得3分，满足以上要求的每一项得1分，满分3分，否则不得分。提供有效的证书能力附件表复印件。 |
|  | 2 | 为本项目软件产品提供的工程检测项目/参数：（1）功能的适用性（2）功能规格说明的稳定性；资质认定检验检测的能力范围符合《系统与软件功能性 第3部分：测试方法》 GB/T 29831.3-2013，满足以上要求的每一项得1分，满分2分，否则不得分。提供有效的证书能力附件表复印件。 |
|  | 3 | 为本项目软件产品提供的工程检测项目/参数：（1）功能实现的完整性（2）功能实现的覆盖率（3）预期的符合性；资质认定检验检测的能力范围符合《系统与软件功能性 第3部分：测试方法》 GB/T 29831.3-2013，满足以上要求的每一项得1分，满分3分，否则不得分。提供有效的证书能力附件表复印件。 |
| 供应商所具备的检测能力2 | 1 | 软件产品-性能效率测试：资质认定检验检测的能力范围符合《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分：系统与软件质量模型》 GB/T25000.10-2016 4.3.2.1 要求的得1分。须提供有效的证书能力附件表复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 1 | 软件产品-可靠性测试：资质认定检验检测的能力范围符合《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分：系统与软件质量模型》 GB/T25000.10-2016 4.3.2.5要求的得1分。须提供有效的证书能力附件表复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 供应商所具备的检测能力3 | 1 | 输入电压和输入频率：资质认定检验检测的能力范围符合《信息技术设备用不间断电源通用规范》 GB/T 14715-2017 7.4.2要求的得1分。须提供有效的证书能力附件表复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 1 | 输出波形和波形失真：资质认定检验检测的能力范围符合《信息技术设备用不间断电源通用规范》 GB/T 14715-2017 7.4.4要求的得1分。须提供有效的证书能力附件表复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 供应商所具备的检测能力4 | 1 | (1) 视频监控系统-图像质量(2) 视频监控系统-图像灰度等级(3) 视频监控系统-图像分辨率：资质认定检验检测的能力范围符合《数字高清视频监控系统技术规范》DB35/T 1247-2012，满足以上要求的每一项得0.5分，满分1分，否则不得分。须提供有效的证书能力附件表复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 1 | （1）目标识别功能（2）出入控制功能：资质认定检验检测的能力范围符合《安全防范工程技术标准》GB50348-2018，满足以上要求的每一项得0.5分，满分1分，否则不得分。须提供有效的证书能力附件表复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 供应商所具备的检测能力5 | 1 | （1）巡查设置功能（2）记录打印功能：资质认定检验检测的能力范围符合《安全防范工程技术标准》GB50348-2018，满足以上要求的每一项得0.5分，满分1分，否则不得分。须提供有效的证书能力附件表复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 1 | 功能和性能检查；资质认定检验检测的能力范围符合《计算机通用规范 第三部分：服务器》 GB/T 9813.3-2017 5.3中要求的得1分。提供有效的证书能力附件表复印件，否则不得分。 |
| 软件著作证书1 | 1 | 供应商提供的项目管理工具具有自主开发综合信息风险评估检测系统的得1分。须提供计算机软件著作权登记证书复印件，否则不得分。 |
| 软件著作证书2 | 1 | 供应商提供的项目管理工具具有自主开发大数据应用测试平台的得1分。须提供计算机软件著作权登记证书复印件，否则不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为20分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩证明 | 3 | 根据供应商提供的自2018年1月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)完成同类项目的情况进行评分，每提供1份业绩得1分，满分3分。须同时提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购方验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。未提供或提供不齐全的不得分。注：此项不与“业主满意度项”重复得分。 |
| 满意度 | 3 | 供应商提供完成的类似项目由采购人单位出具的业主满意度调查表的材料进行评分，每提供1份满意度调查表的得1分，满分3分。（须提供项目委托协议、加盖采购人公章的业主满意度调查表复印件，用户单位名称、联系人、联系电话以便核实，否则不得分，注：同一单位出具的满意度证明材料不重复得分。）注：此项不与“业绩”提供同一项目重复得分。 |
| 供应商资质 | 1 | 供应商获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC风险评估资质证书的得1分，须提供相关证明材料，否则不得分。 |
|  | 1 | 供应商具有“质量管理体系认证证书”并在有效期内的，得1分，投标人须提供有效证书复印件，否则不得分。【注：须提供证书复印件并加盖投标人公章（原件备查），否则不得分。】 |
|  |  | 供应商具有“环境管理体系认证证书”并在有效期内的，得1分，投标人须提供有效证书复印件，否则不得分。【注：须提供证书复印件并加盖投标人公章（原件备查），否则不得分。】 |
|  |  | 供应商获得“国家高新技术企业”证书并在有效期内的，得1分。【注：须提供证书复印件并加盖供应商公章（原件备查），否则不得分。】 |
| 团队综合实力 | 3 | 供应商就本项目拟定的项目检测人员需获得GB50348-2018《安全防范工程技术规范》标准培训合格证书的每提供1本得1分，满分3分。须提供职称证书复印件，否则不得分。 |
|  | 2 | 供应商就本项目拟定的项目检测人员具有软件质量检验师培训合格证书的每提供一本得1分，满分2分。须提供证书复印件及提供投标截止时间前六个月内（含投标当月）任意一个月供应商为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖供应商公章。 |
|  | 3 | 供应商就本项目拟定的项目检测人员具有信息安全管理工程师培训合格证书的每提供一本得1分，满分3分。须提供证书复印件及提供投标截止时间前六个月内（含投标当月）任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 售后服务 | 2 | 供应商承诺接到采购人通知后1.5小时内到达采购人指定地点的得2分，承诺接到采购人通知后2小时内到达采购人指定地点的得1分，其余不得分；须提供承诺函，未提供不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1.项 目名 称： 宁化县公安局2022年“平安家园·智能天网”建设项目（此项目分为6个合同包）。

2.投标说明：

（1）本项目评标顺序按合同包1、合同包2、合同包3，合同包4、合同包5、合同包6依次进行。

（2）同一投标人可以参加本项目6个合同包的投标，但不能同时中2个或以上合同包。

（3）如投标人一旦成为合同包1的中标人后，就自然的失去了合同包2及其他合同包的中标人资格，即投标人一旦成为合同包1的中标人后，则该投标人的合同包2及其他合同包的技术商务文件不予评审,按0分计，以此类推。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1： 智慧安防小区建设及中心机房升级

| 序号 | 品目名 称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧安防小区建设1-1普通型小区 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆抓拍一体机 | 1、摄像机类型≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 2、支持对场景中人脸、人形、车牌、机动车、非机动车五类目标的检测； 3、多维度人脸质量判断，对每个目标进行质量综合评分; 4、提供目标行进方向、行进状态判断； 5、提供年龄、性别、眼镜、口罩、种族等属性分析； 6、提供衣着款式、衣着颜色、背包、帽子等属性分析； 7、提供车辆类型细分类，提供车辆颜色、车型、车款识别； 8、提供车牌识别功能； 9、支持三码流同时输出，每路码流可独立设置不同分辨率、帧率与码率； 10、支持智能报警：移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突、存储器满、存储器异常、视频诊断、音频异常侦测； | 25 | 台 |  |
| 2 | 车辆抓拍横杆 | 根据现场定制 | 25 | 根 |  |
| 3 | 人脸识别门禁主机 | 1、 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 2、 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。 3、TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 4、应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 5、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 6、应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 7、设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码。 | 25 | 台 |  |
| 4 | 人脸门禁电源 | AC220V~DC12V3A | 54 | 个 |  |
| 5 | 前端机箱 | 尺寸≥250*300*150,前门单开,采用304不锈钢板 | 50 | 个 |  |
| 6 | 交换机 | 8个10/100/1000Mbps RJ45端口 背板带宽：16Gbps MAC地址表：8K | 50 | 台 |  |
| 7 | 光纤链路 | 包含租赁期间产生光纤链路，传输效率不小于50M，租期3年，100元/月，100元×36个月＝3600元/3年/条。 | 25 | 条 |  |
| 8 | 传输管线及辅材 | PVC管、开槽、破路、辅材等 | 25 | 项 |  |
|  | 智慧安防小区建设1-2标准型小区 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆抓拍一体机 | 1.摄像机类型≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 2.支持对场景中人脸、人形、车牌、机动车、非机动车五类目标的检测； 3.多维度人脸质量判断，对每个目标进行质量综合评分; 4.提供目标行进方向、行进状态判断； 5.提供年龄、性别、眼镜、口罩、种族等属性分析； 6.提供衣着款式、衣着颜色、背包、帽子等属性分析； 7.提供车辆类型细分类，提供车辆颜色、车型、车款识别； 8.提供车牌识别功能； 9.支持三码流同时输出，每路码流可独立设置不同分辨率、帧率与码率； 10.支持智能报警：移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突、存储器满、存储器异常、视频诊断、音频异常侦测 | 17 | 台 |  |
| 2 | 车辆抓拍横杆 | 根据现场定制 | 17 | 根 |  |
| 3 | 人脸识别门禁主机 | 1. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 2. 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。 3. TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 4. 应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 5. 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 6. 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 7. 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码。 | 29 | 台 |  |
| 4 | 人脸门禁电源 | AC220V~DC12V3A | 29 | 个 |  |
| 5 | 人脸抓拍机 | 1、内置双镜头。具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置GPU芯片。 2、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 3、内置至少4颗混合补光灯。 4、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 5、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 6、支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8、不低于IP68、IK10防护等级。 9、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 10、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 11、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 14 | 台 |  |
| 6 | 全场景监控摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 2、具有≥1/1.8"靶面尺寸 最低照度彩色≤0.0005 lx。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 3、内置暖白光补光灯。 4、补光距离≥60米。 5、动态范围≥106dB。 6、信噪比≥62dB。 7、需支持≥IP67防尘防水。 8、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 45 | 台 |  |
| 7 | 摄像机支架 | 根据现场选择支架类型 | 59 | 架 |  |
| 8 | 网络半球摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 2、信噪比≥55dB。 3、最低照度: 彩色≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），4、黑白≤0 Lux with IR 5、宽动态≥120 dB 6、支持≥IP66防尘防水等级。 | 8 | 台 |  |
| 9 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 67 | 个 |  |
| 10 | NVR存储主机（含硬盘） | 1、络视频输入：≥8路 2、网络视频接入带宽：≥80Mbps 3、 同步回放：≥8路 4、HDMI输出分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz 5、 VGA输出分辨率：1920×1080/60Hz， 1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz 6、音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 7、录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 8、回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 9、备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 10、硬盘接口：≥4个SATA接口 11、硬盘容量：实配2块4TB硬盘 | 17 | 台 |  |
| 11 | 前端机箱 | 尺寸≥250*300*150,前门单开,采用1.0-1.5mm厚的镀锌板或304不锈钢板，板材框架焊接式。 | 18 | 个 |  |
| 12 | 交换机 | 8个10/100/1000Mbps RJ45端口 背板带宽：16Gbps MAC地址表：8K | 43 | 台 |  |
| 13 | 光纤链路 | 包含租赁期间产生光纤链路，传输效率不小于50M，租期3年，160元/月，160元×36个月＝5760元/3年/条。 | 17 | 条 |  |
| 14 | 传输管线及辅材 | 以小区为单位，所需的信号线、电源线、套管与现场施工产生费用等。 | 17 | 项 |  |
| 二 | 工业园区道路新增监控 |  |  |  |  |
| 1 | 枪机 | 1、内置双镜头。具有≥1/1.8"靶面尺寸。内置GPU芯片。 2、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、内置≥4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 4、设备支持水平方向-90°~90°旋转，垂直方向-5°~25°旋转，水平方向最大手控速度不小于10°/s，垂直方向最大手控速度不小于3°/s（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 5、断电后，设备可自动锁定垂直监控位置。非暴力破坏条件下，对PT支架沿T轴直接施加外力并去除外力后，垂直监控位置无明显变化。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 6、支持检测区域内≥150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8、支持≥IP68、IK10防护等级。 9、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 9 | 台 |  |
| 2 | 球机 | 1、内置≥3个镜头，可输出全景、细节两路视频图像，其中全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素点，全景水平视场角≥180°（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 2、内置≥2颗GPU芯片 3、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 4、视频输出支持全景≥3840×1080@25fps，细节≥2560×1440@25fps 5、细节镜头≥32倍光学变倍,最大焦距≥188mm 6、支持最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux 7、可用自动拼接工具进行全景拼接效果调整，并且可以调整拼接距离（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8、全景通道支持两个画面的偏色、曝光同步，可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1° 10、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°~90° 11、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 12、支持≥IP67,支持6kV防浪涌 | 1 | 台 |  |
| 3 | LED补光灯 | LED灯珠数量≥16颗 发光角度≥10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启 触发信号电平：4V-6V 防护等级≥IP66 | 9 | 盏 |  |
| 4 | 圆杆立杆 | 杆高6.5米，整体表面烤漆，采用壁厚4.5mm的Q235B以上级别的双面热镀锌钢管，杆底部起至杆身1.5m处杆径为165mm，采用蓝白相间烤漆工艺，杆身1.5m处至杆顶部杆径为114mm；伸臂长1.5米，双面热镀锌，枪机球机共享杆和球机杆两种 | 9 | 根 |  |
| 5 | 室外前端智能箱 | 1.箱体尺寸：≥500mm×400mm×220mm（不含帽沿），≥1.2mm厚冷轧钢板 2.支持≥3路AC 220V负载输出，其中2路单独可控，1路维护插座 3.支持市电掉电、电压超限告警 4.支持箱体异常开启告警 5. 当设备内部温度超过设定值时风扇自动开启，低于设定值时风扇自动关闭。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 9 | 套 |  |
| 6 | 前端基础施工 | 基础开挖、地笼、砼基础、接地、手孔井、管道敷设、破路和修复、穿线等 | 9 | 处 |  |
| 7 | 电费 | 20元/月/路，20元×36个月=720元/3年/路 | 10 | 路 |  |
| 8 | 光纤链路 | 包含租赁期间产生光纤链路，传输效率不小于20M，租期3年，100元/月，100元×36个月＝3600元/3年/条。 | 9 | 条 |  |
| 9 | 辅助材料 | 包括光纤跳线、光纤收发器、接入hub、网线、电源线、标签标识等。 | 9 | 项 |  |
| 三 | 云存储升级扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 视频云存储节点扩容 | 1、单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源 2、单设备应标配≥4个千兆网口 3、可接入硬盘≥24块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展，设备需包含满配≥16T企业级硬盘 4、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 5、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 6、支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7、一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8、具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力。 9、支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 10、支持4+1、8+2、12+3等多种纠删码容错方式向上升级容错方式。 11、需支持与县局原云存储系统无缝兼容，实现存储资源统一管理调度。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 企业级硬盘 | 3.5 英寸 HDD硬盘，≥16TB，7200RPM， 256MB，SATA 6Gb/s | 36 | 块 |  |
| 3 | 调试笔记本电脑 | 1、屏幕：16英寸 2、分辨率：2560x1600 3、CPU主频：3.2GHz 4、内存容量：16GB 5、显存容量: 6GB 6、显卡类型: NVIDIA GeForce RTX3060 7、CPU: AMD R7 5800H | 2 | 台 |  |
| 四 | 视频网安全准入系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络接入控制系统 | 1、支持自定义设置准入控制管辖范围及被阻断的计算机重定向引导页面，引导用户进行登录后才能访问网络资源，对用户的访问资源范围能够进行限制。支持摄像机设备离线、时间异常告警；支持离线探测次数自定义；支持时间异常差值自定义；支持对时间异常设备进行一键时间同步。 ▲2、支持对摄像头的码流延时情况进行检测，支持手动抽检、自动巡检两种检测方式。（提供国家权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章） 3、支持IPC设备一键定位到地图并呈现设备运行状态；支持直接打开IPC设备录像界面进行实时视频查看。 4、支持设备地理位置锚点功能并关联设备信息表，以防个别设备无经纬度情况下无法显示。 ▲5、支持对用户访问视频设备/视频管理平台的操作行为进行审计记录。（提供国家权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章） 6、支持地图显示摄像机设备近期图像缩略图，支持点击放大查看实时视频功能。 ▲7、支持对视频设备/视频管理平台异常操作行为的告警。（提供国家权威机构检验报告扫描件并加盖原厂公章） ▲8、产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供访问控制，网络-增强级）及公安部安全防范报警系统产品检验检测报告。） 9、新增授权点数≥2500点，实现对前端摄像机的统一管理。 | 1 | 套 |  |
| 五 | 二楼机房UPS升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、三进三出高频双变换在线式80KVA，配置12V100AH蓄电池*80节 2、LCD中文显示：良好的人机界面，可显示输入输出电压、频率、功率、功率因数、电池电压、电流、电池状态、负载百分比、ups状态、历史记录、设置参数 3、整流输入电压范围：285~475VAC（三相/线电压）；输入功率因数：满载时≥0.99；输出功率因数：UPS的输出功率因数≥0.9；电源输出效率≥95% 4、UPS自带维修旁路开关。旁路电压保护范围：根据输出电压不同自动默认不同。可调（上限：220V默认+25% （+10%；+15%；+20%可选）； 5、输出可以授受完全不平衡负载，标配EPO紧急关机按键。 6、输出电压：380/400/415±1%VAC；稳压精度：220±1%VAC；输出频率精度：市电模式，与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50×(±0.2)Hz，电池模式：50Hz/60Hz±0.01% 7、输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150% 立即转旁路 8、市电电池切换时间：0ms ；外接电池标称电压：（32-40可选） 10、具备经济运行模式（ECO）功能：负载由旁路供电，最高效率可达97%以上，减少能源损耗，可输入电压或频率超出经济模式范围时，UPS自动切换到在线模式。 13. ★UPS主机具备在DSP失效情况下的告警电路设 计，以降低软硬件故障带来应急风险。投标人需提供所投品 牌厂商将技术应用在产品上的佐证材料以及由国家主管部门出具的技术证明材料。 14. ★UPS主机具备逆变器的IGBT电压尖峰吸收电路设 计，提高逆变器使用寿命。投标人需提供所投品 牌厂商将技术应用在产品上的佐证材料以及由国家主管部门出具的技术证明材料。 15.提供产品制造商针对本项目的授 权 函文件. | 1 | 台 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 1. 电池采用铅酸阀控式铅酸蓄电池，容量100AH；为了保证售后便利,投标产品蓄电池 ,UPS同一品 牌且同一制造商生产（可为全资子公司），无外委制造；需提供蓄电池制造商排污许可证（有效期内）;不接受OEM产品。提供相关证明文件。 2. ★蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设 计，并请提供相关技术说明文件及权威机构出具的认证证书。 3. ★电池应具备一定的内部防短路设 计能力，降低短路风险，提高蓄电池安全性。并提供相关技术说明文件及权威机构出具的认证证书。 4. 气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 5. 大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 6. 防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性； 7. 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤30mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤55mV；放电状态：端电压差值≤130mV 8、由产品所属原生产厂商提供电池三年保修服务承诺 | 80 | 个 |  |
| 3 | 电池柜 | （长×宽×高）780×880×1190mm。 | 4 | 个 |  |
| 4 | 安装辅材 | 70平方电缆 30米 | 1 | 项 |  |
|  |  | 50平方连接电缆20米 | 1 | 项 |  |
|  |  | 铜鼻子70*8的30个、铜鼻子50*8的130个 | 1 | 项 |  |
|  |  | 做电池连接电缆、主机连接施工 | 1 | 项 |  |
|  |  | 散力架5*5角钢50米、焊接及搬运 | 1 | 项 |  |
|  |  | 安装电池80节，拆80节电池 | 1 | 项 |  |
|  |  | 2个交流电池空开/箱200A/ | 1 | 项 |  |
| 六 | 移动视频指挥系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车载多媒体主机 | 1、一体化车载音视频控制、传输设备；内置4G全网通路由器,支持高清视频输入≥16路;可接入云台摄像机、半球摄像机、一体化无线DV、无人机视频、图控中心下传视频以及其他视频源； 2、无线车载一体化主机可将默认的1号窗口视音频图像自动传输至后端多媒体主机，并可通过快捷菜单将预览的4/6/9画面视音频信息一键传输至后端多媒体主机显示，通过视频窗口左上角闪烁的蓝色箭头提示视音频已传输。（以第三方权威机构出具的有效检验报告数据为准，投标时提供有效检验报告复印件并加盖投标人公章） 3、车载一台22英寸IPS显示器实时监视上下行图像； 4、无线DV与无线车载一体化主机或者后端多媒体主机可以实现双工通话，并可监听监看接入无线车载一体化主机的视音频信息；（以第三方权威机构出具的有效检验报告数据为准，投标时提供有效检验报告复印件并加盖投标人公章） 5、无线车载一体化主机可通过NTP方式对接入的网络摄像机进行自动校时。（以第三方权威机构出具的有效检验报告数据为准，投标时提供有效检验报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 套 |  |
| 2 | 车载云台高清摄像机+8键控制器 | 1、分辨率1920×1080@30fps。支持H.265编码格式；镜头：4.6～165mm/36倍光学变焦；光圈F1.6～F4.8；支持超低照度，支持宽动态功能，红外灯照射距离≥200米； 2、云台支持预置位巡航扫描，支持水平方向360°连续旋转，水平速度为0.1°～200°/s,垂直速度为0.1°～50°/s；带镜头玻璃前雨刷清扫功能;配专用8键云台及雨刷控制器 。 3、可通过无线车载一体化主机8键摇杆键盘快捷控制接入的网络云台摄像机，可进行变倍，转动、雨刷，调用预置位操作。（以第三方权威机构出具的有效检验报告数据为准，投标时提供有效检验报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |  |
| 3 | 高清半球摄像机 | 1、分辨率1920×1080@30fps，带MIC；支持H.264/H.265编码格式，支持smart265编码； 2、支持≥120dB超宽动态,支持3D数字降噪功能； 3、具有三轴调节, 支持背光补偿, 具备虚焦侦测, 防护等级≥ IP65。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 控制台 | 依照公安局现有配置的三菱牌应急通讯车规格定制，钢制喷塑，适配22英寸折叠显示器。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 一体化无线DV | 1、网络制式支持4G全网通，光学变焦4.7--85mm/18倍；光圈F1.6-F4.8；取景器：TFT 3英寸/分辨率640*480；存储：本地存储容量≥32G ； 2、无线DV可通过蓝牙方式接入蓝牙耳机并与无线车载一体化主机进行对讲。（以第三方权威机构出具的有效检验报告数据为准，投标时提供有效检验报告复印件并加盖投标人公章） 3、200万像素的本地录像功能，可实时上传720P-1080P高清音视频到图控指挥中心；支持4路免提双工对讲，与车载端和多媒体终端 4、无线DV可手动开启2档白光进行补光，1档白光爆闪进行提示；（以第三方权威机构出具的有效检验报告数据为准，投标时提供有效检验报告复印件并加盖投标人公章） 5、标准英制1/4牙螺丝接口（与三脚架对接），电池连续使用时间不少于5.5小时； 6、当无线DV机内温度超过设定阈值后内置散热风扇自动启动，当无线DV机身温度超过设定阈值后自动断开电源。（以第三方权威机构出具的有效检验报告数据为准，投标时提供有效检验报告复印件并加盖投标人公章） | 2 | 台 |  |
| 6 | 图控联网指挥系统（多媒体终端） | 1、标准4U机架式设备；内置9.7英寸液晶IPS显示屏，屏分辨率1024*768；集移动视频会议系统功能； 2、实现APN专网与视频专网物理隔离，确保网络安全； 3、通过4G/VPN网络将无线车载多媒体主机、一体化无线DV高清视频转发至公安视频专网,同时会议系统图像下传，实现高清视频的双向传输； 4、支持高保真免提双工对讲，音频采样率AAC/48Khz。内置音频电平控制，可调节第三方输出电平。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 天线 | 定制型全网通 5G/4G高增益天线，含10米镀银馈线 | 2 | 根 |  |
| 8 | 蓄电瓶 | 更换原车上电瓶 12V/100AH，免维护型，增加一台外置市电充电器 | 1 | 套 |  |
| 9 | 改造费用 | 全系统安装调试，包含：4G/APN专网搭建，车载端设备安装，指挥中心设备安装，与公安网会议系统对接，与视频专网对接，路面图传测试，指挥中心与通讯车端、无线单兵之间对讲联调，视频矩阵提升改造，两对光端机 | 1 | 套 |  |
| 10 | 辅材 | 网络线，视频线，插座，摄像头支架 | 1 | 批 |  |
| 11 | 4G流量费 | 按5年的4G流量卡费用+企业专线租用费用，按200G/月，5张卡组流量池。 | 60 | 月 |  |
| 12 | 无人机 | 1、型号: DJIMavic3 2、电池容量: 5000mAh以上 3、拍照像素: 1800万及以上 4、最大飞行高度: 120米以上 5、空机重量: 1.5KG及以下 6、续航时间: 大于45分钟 7、图传距离: 大于13km 8、保修期: 1年 | 1 | 台 |  |
| 13 | 混合插卡矩阵 | 1、无缝兼容原8路混合插卡矩阵操作平台软件系统，无缝兼容原8路混合插卡矩阵视频系统链路。此功能用于做后期验收依据。 2、其中4K HDMI最大分辨率支持≥4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV);2K HDMI最大分辨率支持≥1920*1080@60HZ. 3、混合插卡矩阵主机卡槽8个，支持16*16路的切换规模，本房间需要的板卡配置包括：输入：≥DVI*1，≥SDI*1，≥2K HDMI*1，≥4K HDMI*1；输出：≥4K HDMI*1，≥DVI*1，≥2K HDMI*2； | 1 | 台 |  |
| 14 | HDMI光端机 | 全数字，无压缩HDMI高清光纤传输 独立双向模拟音频；双向RS422 支持全高清，1920*1200@60HZ 可插拔SFP光模块，LC光纤口 支持EDID自动读取 兼容支持HDMI1.3标准 自动识别和配置各种显示模式 内置自动均衡，画面清晰稳定 内置ESD保护电路，能有效防止静电损 现场安装:简单方便，即插即用,无需设置。20KM 1路3.5mm模拟音频口 售 后服 务 ：原厂商承诺主机一年保修 | 2 | 对 |  |

合同包2：乡村平安家园建设南片区

| 序号 | 品目名 称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共区域视频监控 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 1. ▲分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL。内置GPU芯片。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 2. 最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx。 3. 宽动态能力≥120dB。 4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5. 需支持≥IP67防尘防水。 6. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 7. 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 8. ▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9. ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 557 | 台 |
| 2 | 存储 | 30天事件存储功能，支持30天摄像头事件内容回看 | 557 | 台 |
| 3 | 宽带费 | 100M宽带线路（每条线路10元/月×24个月） | 557 | 台 |
| 4 | 电源线pvc | RVV3*2.5㎡ | 557 | 台 |
| 5 | 室外监控箱 | 室外防水箱，250*350*200mm，板厚不低于1.2mm。（内含空开、排插、交换机） | 557 | 套 |
| 6 | 安装调测维护 | 包含现场施工产生费用 | 557 | 项 |
| 7 | 电费 | 电费按2年，100元/年，100元×2年＝200元。 | 557 | 点 |
| 二 | 农户门前视频监控 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 1.像素设置≥300W; 2.支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态； 3.支持ROI感兴趣区域增强编码； 4.智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远可达30m； 5.1个内置麦克风； 6.支持PoE供电； 7.支持IP66防尘防水； | 740 | 台 |
| 2 | 存储 | 7天事件存储功能，支持7天摄像头事件内容回看 | 740 | 周 |
| 3 | 摄像机电源适配器 | DC12V/2A | 740 | 个 |
| 4 | 电费 | 电费按1年，100元/年，100元×1年＝100元。 | 740 | 点 |
| 5 | 安装调测维护 | 包含现场施工产生费用 | 740 | 项 |

合同包三：乡村平安家园建设西片区

| 序号 | 品目名 称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共区域视频监控 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 1. ▲分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL。内置GPU芯片。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 2. 最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx。 3. 宽动态能力≥120dB。 4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5. 需支持≥IP67防尘防水。 6. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 7. 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 8. ▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9. ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 682 | 台 |
| 2 | 存储 | 30天事件存储功能，支持30天摄像头事件内容回看 | 682 | 台 |
| 3 | 宽带费 | 100M宽带线路（每条线路10元/月×24个月） | 682 | 台 |
| 4 | 电源线pvc | RVV3*2.5㎡ | 682 | 台 |
| 5 | 室外监控箱 | 室外防水箱，250*350*200mm，板厚不低于1.2mm。（内含空开、排插、交换机） | 682 | 套 |
| 6 | 安装调测维护 | 包含现场施工产生费用 | 682 | 项 |
| 7 | 电费 | 电费按2年，100元/年，100元×2年＝200元。 | 682 | 点 |
| 二 | 农户门前视频监控 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 1.像素设置≥300W; 2.支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态； 3.支持ROI感兴趣区域增强编码； 4.智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远可达30m； 5.1个内置麦克风； 6.支持PoE供电； 7.支持IP66防尘防水； | 990 | 台 |
| 2 | 存储 | 7天事件存储功能，支持7天摄像头事件内容回看 | 990 | 周 |
| 3 | 摄像机电源适配器 | DC12V/2A | 990 | 个 |
| 4 | 电费 | 电费按1年，100元/年，100元×1年＝100元。 | 990 | 点 |
| 5 | 安装调测维护 | 包含现场施工产生费用 | 990 | 项 |

合同包四：乡村平安家园建设东北片区

| 序号 | 品目名 称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共区域视频监控 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 1. ▲分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL。内置GPU芯片。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 2. 最低照度彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx。 3. 宽动态能力≥120dB。 4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5. 需支持≥IP67防尘防水。 6. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 7. 设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 8. ▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9. ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 531 | 台 |
| 2 | 存储 | 30天事件存储功能，支持30天摄像头事件内容回看 | 531 | 台 |
| 3 | 宽带费 | 100M宽带线路（每条线路10元/月×24个月） | 531 | 台 |
| 4 | 电源线pvc | RVV3*2.5㎡ | 531 | 台 |
| 5 | 室外监控箱 | 室外防水箱，250*350*200mm，板厚不低于1.2mm。（内含空开、排插、交换机） | 531 | 套 |
| 6 | 安装调测维护 | 包含现场施工产生费用 | 531 | 项 |
| 7 | 电费 | 电费按2年，100元/年，100元×2年＝200元。 | 531 | 点 |
| 二 | 农户门前视频监控 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 1.像素设置≥300W; 2.支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态； 3.支持ROI感兴趣区域增强编码； 4.智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远可达30m； 5.1个内置麦克风； 6.支持PoE供电； 7.支持IP66防尘防水； | 670 | 台 |
| 2 | 存储 | 7天事件存储功能，支持7天摄像头事件内容回看 | 670 | 周 |
| 3 | 摄像机电源适配器 | DC12V/2A | 670 | 个 |
| 4 | 电费 | 电费按1年，100元/年，100元×1年＝100元。 | 670 | 点 |
| 5 | 安装调测维护 | 包含现场施工产生费用 | 670 | 项 |

合同包五：信息工程监理服务

1、技术要求

1.1全程参与项目施工、调试、测评、培训、验收等全过程，严把质量关，督促施工单位做好信息安全和保密工作，严防出现信息泄密。

1.2对项目建设合同的签订和建设中遇到的问题提供咨询意见。

1.3监督项目实施方制定、实施建设方案；对建设过程中需求变更的协助采购人进行总体把握和评估，以确保满足采购人使用要求；协调项目实施方和采购人，确保建设工作顺利进行。

1.4根据进度，对建设质量、建设投资、建设进度、建设安全、建设合同和信息管理进行综合监理：

1.4.1通过定期检查审核、设备测试等手段对建设过程进行质量控制，在实施过程中的关键过程或环节及隐蔽工程，对实施中质量变异大、对安全有重大影响及实施条件困难的部位，监理单位中标人需进行现场监督并检查。监理单位中标人需监督信息系统工程和检查工程阶段性结果，判定其是否符合预定的质量要求，并在整个监理过程中强调对项目质量的事前控制、事中控制和事后控制，对承建单位的人员、设备、方法、环境等因素进行全面的质量监察，督促承建单位的质量保证体系落实到位；

1.4.2按照预定计划对建设进度进行有效控制，根据项目整体进度要求，结合项目的特点对承建单位提交的进度计划进行审查、修改。在进度计划的执行过程中，按计划对施工活动进行全面控制，检查和分析计划的执行情况；并根据实际情况调整计划，以确保工程按合同规定的日期竣工；

1.4.3按照合同对投资总额进行有效控制，监理单位中标人按采购合同的规定负责审核承建单位提交的进度付款单，提出审核意见；施工过程中随时督促施工方按图施工，严格控制投资变更。

1.4.4对项目实施过程中的知识产权和信息安全进行有效控制，监理单位中标人需从技术和管理的角度对工程的实施过程进行控制和管理，确保信息系统安全策略和安全技术满足建设单位的需求，并按照设  计方案保质保量地实施；

1.4.5协助建设方主持调解合同争议，必要时代表建设方提出索赔建议与方案；

1.4.6审核实施方提供的资料的真实性、完整性、规范性和符合性，信息管理的工作不仅只在接收、保存、转发上，还需根据项目建设实际，对每份文档、方案进行审查，指出文档的不足，提出修改意见等；

1.4.7依据合同及其附件的相关条款梳理验收程序和标准，监理单位中标人协助建设单位做好对承建单位提交的验收计划合理性审核工作。在此基础上，协助建设单位制定验收程序和标准；

1.4.8检查实施方承诺的人员技术培训计划落实情况；

1.4.9审查实施方制定的系统运行管理制度；

1.4.10项目验收前，监理单位中标人需编制监理总结报告，对项目整体实施的质量、进度、变更、投资进行分析总结，并向采购人提交实施过程中的监理文档。

1.4.11根据实施方制定的建设实施方案及计划，制定监理工作计划。督促承建单位落实实施工作并审核监督实施单位的实施计划准备情况、实施进度计划执行情况。

1.4.12监理单位中标人负责检查工程各系统检测情况，同时督促承建单位组织相关的技术人员进行系统操作培训。

1.4.13根据实施情况进行项目中可能出现的变更现象进行控制，包括需求变更、进度变更、投资变更、合同变更等。

1.5配合采购人和第三方测试单位，由第三方测试单位对工程进行必要的测试，并提供测试报告作为验收文档。

1.6监理文档要求

在本项目建设的各个阶段，对所产生的、面向信息系统工程项目管理业务的信息进行收集、传输、加工、储存、维护、使用和整理，协助建设单位建立信息管理制度，接收信息系统工程信息资料，对这些资料进行规整、保管和使用，产生包括实施细则、监理周报、监理月报、监理报告、验收报告、总结报告等完整的总控类文档、监理实施类文档和回复（批复）类文档。

2、服务要求

2.1、遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护业主单位与承建单位的合法权益。严格执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2.2、对工程中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议。如果提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得采购人的书面同意。当发现不符合国家颁布的质量标准或合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告采购人并要求施工单位更正。

2.3、审核工程实施组织和技术方案，按照保证质量、进度和降低成本的原则，向承建方提出建议，并向采购人提出书面报告。如果提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先取得采购人的书面同意。主持工程建设有关协作单位的协调，重要协调事项应当事先向采购人报告。

2.4、监理人在采购人授权下，可对工程合同规定的义务提出变更建议。如果变更可能严重影响工程费用或质量、进度，则须事先取得采购人的书面批准。在紧急情况下如未能事先取得采购人的书面批准时，监理人可口头通知后再及时补书面申请。

2.5、在监理过程中如发现承建方的人员工作不得力，监理机构有权要求承建方调换有关人员。征得采购人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向采购人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向采购人作出书面报告。

2.6、监理人应自备工程监理所需的物品、设施。使用采购人提供的物品、设施的，在监理工作完成或中止时应及时、全部、完整归还给采购人。在合同期内或合同终止后，未征得采购人同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料，不得侵犯采购人的知识产权。

2.7违约责任

2.7.1、监理人应督促采购人按合同规定的质量要求和时限完工的，如果因监理人过失或督导不力而造成了采购人的经济损失，根据相关法律规定依法向采购人履行赔偿责任，并承担相应的法律责任。

2.7.2、监理人在监理项目完成后应立即向采购人提供完整的并具有法律效应的监理报告，否则造成项目竣工验收延误，监理人应承担相应的法律责任。

2.7.3、有以下行为之一均视为监理人违约，监理人应当按下表规定支付违约金。（1）总监理工程师无故变更的按5000元支付违约金。（2）因监理人过错，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿。按合同价的5000元支付违约金。

2.8其他要求

2.8.1、本项目采用费用总包干方式。供  应商的报价包括本项目技术咨询、资料、工具、调研、人员劳务、税收等所有费用。

3、监理人员基本要求

监理单位应对项目现场关键环节工序进行旁站监理，对现场质量、进度及安全等方面进行全面管控。本项目投标监理方拟成立项目监理团队应符合下列表要求：

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 投标人总监理工程师具有国家注册监理工程师、信息系统监理工程师资 格证 书 |  |
| 专业监理工程师 | 1名 | 投标人专业监理工程师具有国家注册监理工程师、信息系统监理工程师资 格证 书 |  |
| 监理员 | 1名 | 具有信息系统监理工程师资 格证 书 |  |

合同包六：信息工程检测

检测内容及要求

a.检测依据

（1）《安全防范工程技术规范》 GB 50348-2018

（2）《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

（3）《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2016

（4）《数字高清视频监控系统技术规范》DB35/T 1247 -2012

（5）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

（6）GA∕T 1355-2018《国家标准GB∕T 28181-2016符合性测试规范》

（7）GB/T25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分：系统与软件质量模型》

（8）工程建设单位和工程承建单位签订的合同、招投标文件或经双方批准的设 计文件、图纸、资料等。

b.检测单位和人员

（1）检测人员：符合保密规定的质量检验在职人员。参加工程检测的人员应遵守保密规定, 严禁泄露工程状况、建设单位内部管理规定、技防设施使用现状、人员状况及检测内容。

（2）为保守国家机密，工程检测人员除应遵守本单位的规章制度外，在承担工程检测任务时还应遵守下列保密规定：

（3）承接安防工程的检测人员表现良好，工作认真负责，无劣迹记录。

（4）在开展安防工程检测期间，应遵守工程建设单位的各项规定，办理进出各重要区域手续。接收及退还工程设  计文件、图纸、资料时应办理签收手续。在保管设 计文件、图纸及资料期间不得随意放置文件，不得借给本单位无关人员查看，不得丢失文件。

（5）不得向外单位及本单位无关人员泄露工程检测内容及工程布防情况、建设单位技防管理规定及现状等。

（6）工程检测报告应保存在单位规定的计算机硬盘或检测人员的U盘或移动硬盘内，不得随便留置在其他计算机硬盘内。

（7）不得将检测报告复印给无关单位，当工程设  计单位需要复印报告时应经同意后复印并盖章，同时办理复印手续。

c.检测流程

（1）检测前，系统应正常运行1个月以上；检测人员到现场进行测试，需要熟悉现场的采购人或施工单位配合检测；

d.检测完成后续服务

（1）工程检测结束，应将工程设  计文件、图纸、资料等退还工程设  计施工单位。

e.使用仪器

（1）标准电视测试卡(综合测试卡、灰度卡、高分辨力卡)、照度计、数字示波器、接地电阻测量仪、兆欧表、网络测试分析仪、光缆测试仪等。

f.检验结果评判

（1）所检项目符合上述检测要求判定该工程检测合格。如不合格：①现场整改；②整改后再次检测通过，再出检测报告。

g.主要系统技术指标

各个项目施工招标文件以及相应项目可研设  计方案。

(1)听取设  计施工单位技术人员及建设单位代表介绍工作概况、场地状况、系统试运行情况、存在问题，查看试运行记录及初验报告。

(2)在中控室检查系统的主要功能，检查主机对前端摄像机的控制功能是否正常，如电动云台的转动速度，变焦镜头的焦距调节范围等。

(3)通过编程和调用程序来检查系统的各项编程功能是否有效、可靠。检查设 计文件规定的其它功能是否具备及正常。

(4)查看各监视器显示的图像质量，通过查看画面检查各路摄象机安装位置及角度是否满足监视区域的防护要求；通过画面检查摄象机的安装是否有逆光现象，当受条件限制需要逆光安装时应检查是否采用了降低逆光影响的措施，及采取措施后的图象质量；通过画面检查摄象机所配的镜头是否符合监视目标的需要（固定目标，定焦镜头；视距小而视角大，广角镜头；视距大，望远镜头；视角范围大，变焦镜头；需遥控观察目标）。

(5)检查控制室的设备安装质量、布线的标示及自身的防护条件。

(6)检查系统直接或间接联网是否符合区域报警网络的要求。

(7)记录对应各路摄象机的监视器画面图象质量情况（清晰、不清晰、受干扰等）和显示图像的标识符及显示时间；记录各防护区域名 称及安装的防护器材型号、规格；记录中控室逐一调看的防护区域画面并与设  计施工单位代表、建设单位代表核实防护区域名 称及对应技防器材型号、规格。确定重点防护区域，根据已批准的设 计施工方案核实防护区域名 称、器材型号、安装位置是否正确。

(8)实地检查防护区域器材设备，对照核实结果，对前端各类器材进行实地抽样核查（根据安装地点、各型号器材分布、各类器材数量等情况确定抽样位置及数量）。根据现场实物抽样核查结果决定是否扩大器材核查数量。

(9)如现场核查时发现器材型号与设  计文件中规定的型号不符，设 计施工单位应认真对工程中安装的器材全面检查确认后再提交检测。设  计施工单位提交经建设单位盖章确认（签字）的器材设备移交清单。

(10)抽测检查个防护区域中的各防护器材功能是否正常，检查其防护水平、性能是否达到相应的防护要求：

(11)按设  计文件中设  计的报警联动（若有）功能检查各个部位报警联动情况是否正常。当系统具有报警联动功能时，将重要部位报警联动时所记录的录象进行回放，回放图象应能记录人员入侵状况，回放画面质量应达到可用图象（能分辨人的脸部特征和车牌号）的要求。

(12)系统图象质量（清晰度、灰度等级、信噪比）检测方法见《安防工程图象质量检测》及《图象质量主观评价》。

(13)检查控制台机架内接插件、信号接口和设备接触是否可靠，并通过观看图象干扰情况来判断连接头与设备接触是否良好。检查控制台、机架线缆是否有永久性的标示；走线是否合理、美观、有无扭曲脱落现象。金属控制台、机架应良好接地，接地电阻值是否符合标准要求。检查中控室桥架、管道及各层弱电井内桥架、管道内强弱电线是否分开。检查是否有隐蔽工程签证记录。

(14)在现场进行系统接地电阻测试，用游标卡尺检查并计算中控室接地母线截面积不小于16mm2。检查控制台、机架内所有电源线应为双重绝缘导线。电源线、插头、插座、应呈完好状态，无裂纹等明显损伤。用兆欧表检测中控室电源引出端与控制台、机架外壳之间绝缘电阻应不小于100MΩ。抽查各回路对地绝缘电阻值应不小于20MΩ。中控室供电电源采用220V、50Hz单相交流电源时，应有专门配电箱。对系统应进行接地、防雷的检测和检查。安装于野外的前端设备如摄像机，应有视频、控制线、电源等传输线的避雷；通过网络（如5类、6类或电话线）传输的则应有信息线的避雷。检查各类避雷器是否良好接地，是否成套安装，出现失效的应及时更换。

h.整改、重新检测

（1）现场发现的问题，能及时整改并在检测结束前整改完毕，可重新进行该项检测。现场未能及时整改的，以书面形式通知设 计施工单位，待设  计施工单位整改完并附上正式整改报告后由检测人员到现场检查，同时在检测报告中注明整改内容及整改内容重新检测后的结果。

（2）检测中存在问题通知施工单位限期整改。

g.出具合格检验报告

（1）中标人按照国家软件产品、计算机网络、综合布线、安防系统等检测标准，在约定的时间内完成委托软件产品的测试和本项目相关计算机网络及场地检测，出具相应的检测报告。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省三明市宁化县公安局指定地点
2、交付时间：合同签订后 (40 ) 天内交货
3、交付条件：项目经最终验收合格，交付使用。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统符合招标文件、部省相关技术规范和国家有关质量标准。设备质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，产品应能通过相关检验部门的检验。 项目初验：在本项目系统建设工程全部完成并具备试运行条件后进行初验，由中标人向采购人提出初验申请，采购人根据合同约定和国家的相关标准对项目进行验收，并提出整改意见，如果无整改意见或中标方按整改意见完成整改后双方签署《初验合格报告》。项目检验：竣工验收前，中标人应聘请具有资质的第三方检验机构对项目内容进行检验，检验应依据竣工文件和国家现行有关标准，检验单位根据检验结果出具检验报告并提交业主单位作为竣工验收资料。检验未通过的，不予组织项目终验。项目终验：自初验完成之日起，系统稳定运行1个月，中标人可向采购人提出终验申请。由采购人组织有关专家和业务部门根据合同约定和国家的相关标准对项目进行终验，并对有异议和疑义项提出书面说明，无异议则双方签订《终验合格报告》。《终验收报告》一式四份，招标人、中标人各一份，送招标代理机构一份（原件）。 验收费用：项目验收过程中所发生的一切费用由中标人承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后支付合同价款的40%作为预付款（付款前中标人开具合同价款全额发票）； |
| 2 | 5 | 服务期满后支付合同价款的5%； |
| 3 | 55 | 项目验收合格后支付合同价款剩余的55%。 |

包：2
1、交付地点：福建省三明市宁化县公安局指定地点
2、交付时间：合同签订后 ( 40) 天内交货
3、交付条件：项目经最终验收合格，交付使用。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统符合招标文件、部省相关技术规范和国家有关质量标准。设备质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，产品应能通过相关检验部门的检验。 项目初验：在本项目系统建设工程全部完成并具备试运行条件后进行初验，由中标人向采购人提出初验申请，采购人根据合同约定和国家的相关标准对项目进行验收，并提出整改意见，如果无整改意见或中标方按整改意见完成整改后双方签署《初验合格报告》。项目检验：竣工验收前，中标人应聘请具有资质的第三方检验机构对项目内容进行检验，检验应依据竣工文件和国家现行有关标准，检验单位根据检验结果出具检验报告并提交业主单位作为竣工验收资料。检验未通过的，不予组织项目终验。项目终验：自初验完成之日起，系统稳定运行1个月，中标人可向采购人提出终验申请。由采购人组织有关专家和业务部门根据合同约定和国家的相关标准对项目进行终验，并对有异议和疑义项提出书面说明，无异议则双方签订《终验合格报告》。《终验收报告》一式四份，招标人、中标人各一份，送招标代理机构一份（原件）。 验收费用：项目验收过程中所发生的一切费用由中标人承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后支付合同价款的40%作为预付款（付款前中标人开具合同价款全额发票）； |
| 2 | 5 | 服务期满后支付合同价款的5%； |
| 3 | 55 | 项目验收合格后支付合同价款剩余的55%。 |

包：3
1、交付地点：福建省三明市宁化县公安局指定地点
2、交付时间：合同签订后 ( 40) 天内交货
3、交付条件：项目经最终验收合格，交付使用。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统符合招标文件、部省相关技术规范和国家有关质量标准。设备质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，产品应能通过相关检验部门的检验。 项目初验：在本项目系统建设工程全部完成并具备试运行条件后进行初验，由中标人向采购人提出初验申请，采购人根据合同约定和国家的相关标准对项目进行验收，并提出整改意见，如果无整改意见或中标方按整改意见完成整改后双方签署《初验合格报告》。项目检验：竣工验收前，中标人应聘请具有资质的第三方检验机构对项目内容进行检验，检验应依据竣工文件和国家现行有关标准，检验单位根据检验结果出具检验报告并提交业主单位作为竣工验收资料。检验未通过的，不予组织项目终验。项目终验：自初验完成之日起，系统稳定运行1个月，中标人可向采购人提出终验申请。由采购人组织有关专家和业务部门根据合同约定和国家的相关标准对项目进行终验，并对有异议和疑义项提出书面说明，无异议则双方签订《终验合格报告》。《终验收报告》一式四份，招标人、中标人各一份，送招标代理机构一份（原件）。 验收费用：项目验收过程中所发生的一切费用由中标人承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后支付合同价款的40%作为预付款（付款前中标人开具合同价款全额发票）； |
| 2 | 5 | 服务期满后支付合同价款的5%； |
| 3 | 55 | 项目验收合格后支付合同价款剩余的55%。 |

包：4
1、交付地点：福建省三明市宁化县公安局指定地点
2、交付时间：合同签订后 ( 40) 天内交货
3、交付条件：项目经最终验收合格，交付使用。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统符合招标文件、部省相关技术规范和国家有关质量标准。设备质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，产品应能通过相关检验部门的检验。 项目初验：在本项目系统建设工程全部完成并具备试运行条件后进行初验，由中标人向采购人提出初验申请，采购人根据合同约定和国家的相关标准对项目进行验收，并提出整改意见，如果无整改意见或中标方按整改意见完成整改后双方签署《初验合格报告》。项目检验：竣工验收前，中标人应聘请具有资质的第三方检验机构对项目内容进行检验，检验应依据竣工文件和国家现行有关标准，检验单位根据检验结果出具检验报告并提交业主单位作为竣工验收资料。检验未通过的，不予组织项目终验。项目终验：自初验完成之日起，系统稳定运行1个月，中标人可向采购人提出终验申请。由采购人组织有关专家和业务部门根据合同约定和国家的相关标准对项目进行终验，并对有异议和疑义项提出书面说明，无异议则双方签订《终验合格报告》。《终验收报告》一式四份，招标人、中标人各一份，送招标代理机构一份（原件）。 验收费用：项目验收过程中所发生的一切费用由中标人承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同签订后支付合同价款的40%作为预付款（付款前中标人开具合同价款全额发票）； |
| 2 | 5 | 服务期满后支付合同价款的5%； |
| 3 | 55 | 项目验收合格后支付合同价款剩余的55%。 |

包：5
1、交付地点：福建省三明市宁化县公安局指定地点
2、交付时间：本项目自合同签订到项目竣工验收止
3、交付条件：项目符合竣工验收条件
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照保质量、保工期、降低成本的原则保障本工程顺利完成且及时通过相关主管部门竣工验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 项目通过采购人及专家组验收合格后，支付合同金额100%（付款前中标人开具合同价款全额发票）。 |

包：6
1、交付地点：福建省三明市宁化县公安局指定地点
2、交付时间：合同签订后至项目终验通过
3、交付条件：按照《招标文件》的要求和《投标文件》承诺完成检测范围内项目的所有检测工作。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照按照《招标文件》的要求和《投标文件》的承诺，完成检测范围内项目的所有检测工作，与所检测项目最终验收同时进行，采购人不另组织验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后，中标人提供付款申请书及相对应的发票，采购人于15个工作日内支付合同总金额的50%； |
| 2 | 50 | 提交系统测试报告后，中标人提供付款申请书及相对应的发票，采购人于15个工作日内支付合同总金额剩余的50%。 |

8、实施要求

8.1项目工期

本项目工期为40个日历天，自合同签订之日起计算，中标人到期应将系统完整的交付采购人投入试运行。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间完成项目建设的，按招标文件违约有关规定处理，因客观原因造成延期的，需经监理方核实确认后，报业主方审批。

8.2施工计划和要求

（1）中标人应制定详细的施工计划，并将施工进度安排计划报采购人备案，确保项目按时完成。采购人将不定期根据进度计划对项目实施进度进行抽查；

（2）施工过程中的隐蔽工程部分，包括管道敷设、杆件基础等都应在施工时进行拍照存档，项目竣工后作为验收资料交付采购人。

（3）施工过程中应按照相关要求采取必要的安全防护措施以确保施工安全，施工过程中出现安全责任事故的，由中标人和施工方承担相应责任。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标人，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

8.3保密要求

由于本项目涉及到大量的公安系统及数据，中标人在与采购人签订合同时，同时要与采购人另行签订保密协议，以约束其单位和参与人员的行为。不经采购人书面同意，中标人不得在本系统中接入任何其它网络用户、不得将系统或数据提供给第三方使用。双方必须对合  作过程中涉及的业务需求、协议、系统设 计、技术成果等内容和相关事务保密，未经许可，不得向第三方提供，并不得用于与本项目无关的其它场合，采购人保留追究责任的权利。

9、售 后服 务

9.1、合同包一、包二、包三、包四、包五、包六提供的免费售 后服 务，服务期从本项目整体终验完成之后起软件部分不少于壹年，主要硬件设备不少于叁年（技术参数、厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定）。

9.2、服务期维修维护服务要求:

9.2.1服务期内设备运行发生故障或出现质量问题,中标人接到采购人故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,中标人技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告,若机件损坏，中标人应免费更换损坏的零部件，修理费用由中标人负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标人承担。保修期内因故障停机，按停机时间双倍顺延保修期。

9.2.2 服务期内出现质量问题：指设备无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或设备故障在15日内无法修复等情况，中标人应立即无条件更换相同品 牌规格型号的新机，其服务期顺延。

9.2.3服务期内网络维护由中标人免费维护，中标人需每天巡视设备和网络运行情况，发现故障或接到采购人故障通知，响应时间≤2小时，故障应在24小时内处理并出具维护报告。

9.2.4在系统开通后，如对软件有所改进，增加新功能以及适应相关标准、新建议所做修改的最新版本，均应免费提供业主方使用。

9.3、保修期满后的维修维护服务：

9.3.1保修期满后，提供终身维修、维护服务。

9.3.2保修期满后，如遇设备故障，中标人应及时处理设备故障等质量问题,接到采购人故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,中标人技术员应在48小时内到场进行检查、维修并排除故障，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。

9.4、其他商务及售 后服 务要求：

9.4.1零配件供货时间应≤7个日历日。

9.4.2应能提供每周7×24小时的全天候售 后服 务，并确保有专人受理。

9.5、产品升级服务

在服务期内，应免费提供软件补丁和软件优化升级服务。升级服务要求如下：

1）软件升级(补丁)前应对新版软件(补丁)进行测试以保证其新功能的实现及运行的稳  定性。

2）在升级前须认真核查系统状况，升级前制定详细的方案，须包括升级范围、升级详细步骤及升级失败后的恢复措施，尽可能把升级对系统运行的影响降低。

3）升级前应与业主方共同作好系统备份和相关数据备份(用于应急恢复)。

4）升级过程中业主方技术人员有权了解升级(补丁)中所采取的操作、具体步骤等信息。

5）升级失败，中标人应按照要求，完成系统恢复工作。

9.6、投标人应设售 后服 务机构，并提供售 后服 务机构的相关证明材料，列出投标人公司针对此项目的售 后服 务人员名单、维修受理联系电话等等相关资料。投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

10、人员培训

中标人应负责组织用户方人员进行培训，使用户能完全熟悉并掌握平台的使用方法和常见一般故障的排除技能。培训分为集中培训和现场培训，集中培训由采购人统一组织各相关部门人员参加，中标人负责培训；现场培训由中标人根据采购人需求派技术员到指  定的分局、派出所和业务部门上门培训。所有培训相关费用由中标人承担。

11、违约责任

11.1中标人无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或未按照本招标文件确定的事项签订政府采购合同，招标人有权没收投标保证金，给招标人造成损失的，中标人还需另行承当赔偿责任。

11.2在履约过程中，因中标人原因发生相关人身和财产损失的责任事故，由中标人自行承担责任，给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任，如造成合同无法依约履行的，招标人同时还有权解除合同并没收履约保证金。

11.3中标人在规定时间内不能将符合招标文件要求的所有的设备和软件系统按时交付招标人使用，延期7天以内（含7天），按合同总金额的3%支付给逾期违约金；延期8-15天（含15天），按合同总额的8%支付逾期违约金；延期16-30天（含30天），按合同总额的10%支付逾期违约金；延期超过30天，除按合同总额的15%支付逾期违约金外，招标人有权解除合同。

11.4软件系统交付使用后存在重大缺陷或性能不合符合本合同约定的，中标人应及时排除缺陷将软件进行升级到最新版本或按照招标人的要求进行优化直至符合招标人的要求，如经优化或软件升级，仍不能达到招标人要求的，除赔偿招标人的损失外，还应支付合同金额的3%作为违约金，并且30日内免费为招标人重新提供符合招标文件要求的新软件系统。如中标人未及时提供新的软件或提供的软件不符合招标文件要求，招标人另行向第三方采购软件的费用由中标人承担。

中标人应当确保软件系统数据准确、全面、安全和完整，由于中标人原因，软件系统出现无法采集数据或数据丢失、泄露等安全问题，中标人应及时排除故障，赔偿给招标人的损失，并支付合同金额的10%作为违约金。

中标人提供的硬件设备存在以不符合招标文件要求标准产品冒充符合招标文件要求产品的，中标人应立即将产品更换为招标合同要求的产品，并支付合同金额的3%作为违约金。情节严重的按照第（9）条处理。

本项目的硬件、软件、网络应按招标文件要求与省市相关平台无缝连接；若中标人提供的软、硬件系统无法与相关平台对接的将不予通过验收。通过验收后在服务期内发生无法连接情况的每延迟1天应支付违约金300元，如给招标人造成损失的，还应当承担赔偿责任。

11.5在服务期内，采购的设备出现无法正常运行，或同一类故障累计发生2次，或设备故障在3日内无法修复等情况。中标人未能依约立即无条件更换相同品 牌规格型号的新设备的，除应赔偿违约给招标人造成的损失外，还应支付招标人损失的30%作为违约金，招标人损失不方便计算或者损失不明显的，中标人应支付合同金额的3%作为违约金。

11.6中标人违反保密协议的相关约定，除应赔偿违约给招标人造成的损失外，还应支付招标人损失的30%作为违约金，招标人损失不方便计算或者损失不明显的，中标人应支付合同金额的3%作为违约金。

11.7招标人可以从每年租金中直接扣减违约金。

11.8合同履行期间出现以下情况之一，采购人有权解除合同。

中标人不能提供约定的产品和设备，或产品和设备参数低于招标文件要求的。提供的软件产品功能不满足招标文件要求的。

发现投标人在投标过程中弄虚作假的。在施工过程中偷工减料、以次充好的。投标人单方提出解除合同的。

11.9除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

如：《中华人民共和国招标投标法》第五十八条规定：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

（1）本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

   （2）本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

附件：（适合合同包5、6）

资格承诺函

致：(采购人、采购代 理机构）

我单位参与（项目名 称）（项目编号： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供 应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：1.供 应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供 应商可删减承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：宁化县公安局

乙方：

根据项目编号为[350424]YDCG[GK]2022005的宁化县公安局2022年“平安家园，智能天网”建设项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的电子投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：宁化县公安局乙方：

住所：三明市宁化县翠江镇中环中路186号住所：

单位负责人：单位负责人：

委托代理人：13605968366委托代理人：

联系方法：13605968366联系方法：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   电子投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：          （采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
  2.8我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
  通信地址：                                        
  邮编：                                           
  联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
  投标人：（全称并加盖单位公章）
  日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：            （采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：            （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：           （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：            （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收缴纳凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟）的，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：           （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保障资金凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）的，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：           （采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

- 二-9中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                              日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
  3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10联合体协议（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

……。

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

- 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：                          　　　     　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签订日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：          （采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                     日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据电子投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格（品牌/型号） | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

- 采购文件相关附件